ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2015 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε όλο το Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών βάσει των αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα:

- Ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων έτους 2014 συνολικού ύψους 1.048.453,44 € και πλήρωσε προς αναδόχους 840.188,39 €. Τα υπόλοιπα των συμβάσεων είναι διαθέσιμα εφόσον οι ανάδοχοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2014 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 490.000,00 | 254.800,00 | 244.892,21 |
| 2 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2014 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ | 250.000,00 | 122.500,00 | 56.400,77 |
| 3 | Συντήρηση τεχνικών έργων 2014 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 200.000,00 | 124.000,00 | 70.188,80 |
| 4 | Σήμανση οδικού δικτύου 2014 | ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 250.000,00 | 102.500,00 | 98.734,18 |
| 5 | Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2014 | ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. | 190.000,00 | 110.200,00 | 54.310,34 |
| 6 | Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 350.000,00 | 168.000,00 | 151.781,81 |
| 7 | Αποχιονισμός Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014-2015 | - | 400.000,00 | 166.453,44 | 163.880,28 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.130.000,00 | 1.048.453,44 | 840.188,39 |

- Ταυτόχρονα εκπόνησε μελέτες και δημοπράτησε έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 € τα οποία και συμβασυοποιήθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση τους:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 350.000,00 | 129.500,00 | 129.500,00 |
| 2 | Συντήρηση τεχνικών έργων 2015 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 150.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 3 | Σήμανση οδικού δικτύου 2015 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 200.000,00 | 78.000,00 | 39.495,48 |
| 4 | Αποχιονισμός Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 400.000,00 | 366.300,11 | 366.300,11 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.100.000,00 | 650.300,11 | 611.795,59 |

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος για τον Αποχιονισμό του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών για την χειμερινή περίοδο 2015-2016 αναδείχθηκε για πρώτη φορά με την διαδικασία του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις επιταγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

ΝΕΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ:

Ταυτόχρονα η Δ.Τ.Ε. μελέτησε δημοπράτησε και κατασκεύασε νέες οδοποιίες  και συγκεκριμένα:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή οδού Συδένδρου με Επαρχιακή οδό Γρεβενών Δασυλλίου | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 440.000,00 | 228.386,18 | 222.785,69 |
| 2 | Βελτίωση οδού από διασταύρωση Εθνικής οδού Γρεβενών Καλαμπάκας προς Δεσπότη. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 1.250.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.690.000,00 | 678.386,18 | 222.785,69 |

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των παρακάτω έργων:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή οδού Μοναχίτι Μικρολίβαδο | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 3.360.000,00 | 3.124.000,00 | 2.895.826,78 |
| 2 | Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 1.800.000,00 | 1.139.384,45 | 1.002.795,97 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 5.160.000,00 | 4.263.384,45 | 3.898.622,75 |

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

- Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2015 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά κτίρια των Δήμων Γρεβενών και  Δεσκάτης συνάπτοντας και τις απαραίτητες Προγραμματικές Συμβάσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση σχολείων Γρεβενών | Κ/Ξ Γ.-Δ. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε. - ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 165.000,00 | 97.350,00 | 87.388,08 |
| 2 | Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δεσκάτης. | ΛΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 120.000,00 | 114.000,00 | 75.002,94 |
| 3 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου 2ου Γυμνασίου Γρεβενών. | ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. | 60.000,00 | 51.000,00 | 49.177,22 |
| 4 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Γρεβενών. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 100.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 445.000,00 | 324.350,00 | 211.568,24 |

- Ταυτόχρονα εκπόνησε μελέτες και προχωρά στη δημοπράτηση αφού συναφθούν οι απαραίτητες Προγραμματικές Συμβάσεις για τα παρακάτω έργα:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του γυμνασίου Καρπερού. | - | 104.000,00 | - | - |
| 2 | Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών. | - | 30.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 134.000,00 | - | - |

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2015 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία προστατεύοντας αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο της περιοχής μας.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή-Συντήρηση Μνημείων (ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ). | ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 165.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 2 | Επισκευή Συντήρηση Μνημείων (Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κηπουρείου). | ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 120.000,00 | 39.840,00 | 6.065,84 |
| 3 | Επισκευή - συντήρηση μνημείων (Επισκευή Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδιάς Γρεβενών ). | ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60.000,00 | 35.308,00 | 25.745,00 |
| 4 | Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αηδονιών (Β' ΦΑΣΗ) . | ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65.000,00 | 63.050,00 | 0,00 |
| 5 | Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στη Αετιά Γρεβενών. | ΝΤΕΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 60.000,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 6 | Αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου. | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. | 500.000,00 | 311.631,73 | 184.836,80 |
| 7 | Επικάλυψη τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών | - | 24.000,00 | - | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 994.000,00 | 639.229,73 | 216.647,64 |

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Στον τομέα των κτιριακών έργων κατά την διάρκεια του έτους 2015 υλοποίησε επισκευές στα παρακάτω:.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200.000,00 | 122.000,00 | 118.669,60 |
| 2 | Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β' φάση. | Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 200.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 400.000,00 | 236.000,00 | 118.669,60 |

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

- Η Δ/νση κατά την διάρκεια του έτους 2015 υλοποίησε συντηρήσεις αρδευτικών φραγμάτων ως ακολούθως:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή Βελτίωση αρδευτικών γεωφραγμάτων (Αμυγδαλιές). | Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. | 57.992,70 | 33.055,84 | 30.785,45 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 57.992,70 | 33.055,84 | 30.785,45 |

- Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτη και προχωρά στη δημοπράτηση του έργου:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βελτιώση Γεωφράγματος Δασοχωρίου. | - | 120.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 120.000,00 | - | - |

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του παρακάτω έργου και πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών :

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ύδρευση οικισμών Δήμου Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών Τμήμα Ν. Γρεβενών) | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 2.350.000,00 | 931.835,95 | 817.371,49 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.350.000,00 | 931.835,95 | 817.371,49 |

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

- Στον τομέα των αντιπλημμυρικών προέβη στα παρακάτω:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προστασία γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο ρέμα. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 245.000,00 | 107.800,00 | 2.736,15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 245.000,00 | 107.800,00 | 2.736,15 |

- Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτη και προχωρά στη δημοπράτηση του έργου:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προστασία γέφυρας Πηγαδίτσας | - | 400.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 400.000,00 | - | - |

Εκτός από τα παραπάνω η Δ.Τ.Ε. ασχολείται καθημερινά με θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας της όπως:

- Υλοποιήθηκαν εξήντα τρείς (42) συνολικά πράξεις οι οποίες αφορούσαν ιδιωτικά Μηχανήματα Έργων που διατηρούν φάκελο  στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών:

- Εγκρίσεις τύπου

- Ταξινομήσεις

- Μεταβιβάσεις

- Ακινητοποιήσεις

- Διαγραφές

- Εκθέσεις αυτοψίας

- Βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας

- Εκδόθηκαν δέκα (10) άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το τριτεύον Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο.

- Εξετάσθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι οριοθέτησης ρέματος.

- Εκδόθηκε μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων για αναθεώρηση εγγραφής στα ΜΕΕΠ, ΜΕΚ καθώς και άλλων βεβαιώσεων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

- Πραγματοποιήθηκαν δεκατρείς (13) αναθεωρήσεις και εγγραφές στα Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστών.

- Σχεδόν καθημερινά η υπηρεσία μας χορηγούσε βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων μα αποτέλεσμα να χορηγηθούν περίπου 400.

- Συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές το Τεχνικό Συμβούλιο και εξέδωσε συνολικά εκατόν δέκα (110) αποφάσεις.

- Στάλθηκαν τριάντα δύο (32) εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή με θέματα της αρμοδιότητας μας.

- Χορηγήθηκαν έντεκα (11) άδειες διέλευσης οχημάτων από το επαρχιακό δίκτυο το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας.

- Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας συμμετέχουν σε μεικτές Επιτροπές ελέγχου και χορήγησης αδειών όπως:

- Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών μονάδων.

- Ιδιωτικών κλινικών και Μονάδων χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

- Πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων.

- Ελέγχου γεωργικών μηχανημάτων.

- Ελέγχου των Ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων.

- Καταστημάτων οπτικών ειδών.

- Ιδιωτικών γυμναστήριων και ιδιωτικών σχολών γυμναστικής.

- Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑΜΕΑ.

- Ιατρείων και οδοντιατρείων.

- Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων

- Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος μονάδων υγείας.

- Έλεγχος δομικής τρωτότητας μονάδων υγείας.

- Ογκομέτρησης δεξαμενών υγραερίου πρατηρίων υγρών καυσίμων.

- Υπάλληλος της Υπηρεσίας ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

- Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας συμμετείχαν σε οχτώ (8) Περιφερειακά όργανα ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων του Νόμου 3299/2004.

- Επί καθημερινής βάσεως διενεργούνταν αυτοψίες για βατότητα του επαρχιακού δικτύου, το οποίο στην ορεινή περιοχή, ειδικά, έχει πολλά προβλήματα λόγω οικονομικής αδυναμίας ουσιαστικής παρέμβασης και συντήρησης, και έγιναν άμεσες επεμβάσεις άρσης καταπτώσεων σε δώδεκα (12) περιπτώσεις.

- Καθημερινά υπάλληλοι της υπηρεσίας μας μετέβαιναν στον τόπο εκτέλεσης των έργων, που τελούσαν υπό την επίβλεψή μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα του εκτελεσμένου έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.