| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |

| Ταχ. Δνση | : | Διοικητήριο | Καστοριά, 19 – 01 -2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τ.Κ. | : | 52100 | Αρ. Πρωτ.: 3492/26 |
| Πληροφορίες | : | Βεκιάρης Αθανάσιος |  |
| Τηλέφωνο | : | 24673 50324 | ΠΡΟΣ |
| e-mail | : | a.vekiaris@kastoria.pdm.gov.gr | Κ. Αντιπεριφερειάρχη |
|  |  |  | Π.Ε. Καστοριάς |

| Θέμα | : | Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς από Σεπτέμβριο 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 |
| --- | --- | --- |

- Στο εν θέματι διάστημα συμβασιοποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη έργα τα κυριότερα των  οποίων έχουν ως εξής:

- Δρόμος Κλεισούρα – Βλάστη (β΄φάση), με προϋπολογισμό 350.000,00 €  και σύμβαση 148.992,86 €.

- Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος, με προϋπολογισμό 1.500.000,00 €  και σύμβαση 835.199,37 €.

- Δρόμος Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι, με προϋπολογισμό 3.100.000,00 €  και σύμβαση 1.766.220,25 €.

- Οριοθέτηση τμήματος ποταμού Αλιάκμονα, με προϋπολογισμό 2.600.000,00 € και σύμβαση 1.325.829,64 €.

- Δασοτεχνικά έργα υδατορέματος Βυσσινιάς, με προϋπολογισμό 3.600.000,00 €  και σύμβαση 1.348.984,15 €.

- Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς, με προϋπολογισμό 45.000,00 € και σύμβαση 40.500 €.

- Αντιμετώπιση κατολίσθησης στον δρόμο προς Κοτύλη, με προϋπολογισμό 275.000,00 € και σύμβαση 130.800,00 €.

- Αντιπλημμυρική προστασία: Εθνικού δικτύου Π.Δ.Μ.. Καθαρισμός Τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων _Έργα Ορεινής και πεδινής υδρονομίας _Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολάβας», με προϋπολογισμό 50.000,00 €  και σύμβαση 21.991,58 €.

- Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς, με προϋπολογισμό 475.000,00 € και σύμβαση 247.000,00 €.

- Eγκατάσταση 4 πλωτών προβλητών στην λίμνη Καστοριάς, με προϋπολογισμό 73.554,00 € και σύμβαση 72.082,92 €.

- Παράλληλα έργα αναδασμού Γέρμας (Β΄ Φάση), με προϋπολογισμό 1.440.000,00 € και σύμβαση 656.753,89 €.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 13.508,554 € και η σύμβαση 6.594.354,66 €.

- Έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί σε προηγούμενη ημερομηνία και ολοκληρώθηκαν στο αναφερόμενο διάστημα είναι τα παρακάτω:

- Δασοτεχνικά έργα υδατορέματος Ξηροποτάμου, με προϋπολογισμό 4.850.000,00 € και σύμβαση 2.031.803,10 €.

- Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης δήμου Νεστορίου, με προϋπολογισμό 26.000,00 € και σύμβαση 13.666,60 €.

- Παράλληλα έργα αναδασμού Αγίας Άννας (Β΄φάση), με προϋπολογισμό 100.000,00 € και σύμβαση 43.000,00 €.

- Διευθέτηση ρέματος Γκιόλε, με προϋπολογισμό 690.000,00 € και σύμβαση 282.900,01 €.

- Αντιπλημμυρική διάβαση στον Ξηροπόταμο ποταμό Κορησού, με προϋπολογισμό 15.000,00 € και σύμβαση 8.640,00 €.

- Αντικατατάσταση στέγης αμιάντου ιερού ναού Αγ. Γεωργίου, με προϋπολογισμό 103.000,00 € και σύμβαση 95.790,03 €.

- Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος Γκιόλε, με προϋπολογισμό 170.000,00 € και σύμβαση 134.827,42 €.

- Οδοποιϊα εντός οικισμού Πεύκου, με προϋπολογισμό 600.000,00 € και σύμβαση 320.940,00 €.

- Δρόμος Κεφαλόβρυσο – διασταύρωση Χρυσής, με προϋπολογισμό 4.850.000,00 € και σύμβαση 3.145.841,91 €.

- Παράλληλα έργα αναδασμού Βέλους, με προϋπολογισμό 70.000,00 € και σύμβαση 30.099,79 €.

- Βελτίωση σήμανσης στο ΕΟ δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς, με προϋπολογισμό 15.000,00 € και σύμβαση 14.550,00 €.

- Βελτίωση H/M εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με προϋπολογισμό 115.000,00 € και σύμβαση 101.199,91 €.

- Συντήρηση ΕΟ  Δικτύου ΠΕ Καστοριάς, με προϋπολογισμό 400.000,00 € και σύμβαση 192.000,00 €.

- Συντήρηση σκαλοδρόμων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 37.500,00 € και σύμβαση 23.625,00 €.

- Βελτίωση H/M εγκαταστάσεων κτιρίου (ισόγειο-ημιόροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με προϋπολογισμό 230.000,00 € και σύμβαση 126.500,17 €.

- Ολοκλήρωση γέφυρας Νεστορίου με τις προσβάσεις, με προϋπολογισμό 1.100.000,00 € και σύμβαση 680.455.94 €.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 13.371,500 € και η σύμβαση 7.245.839,88 €.

- Τα έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο αναφερόμενο διάστημα είναι τα παρακάτω:

- Συντήρηση Ε.Ο.  Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση), με προϋπολογισμό 208.000,00 € και σύμβαση 93.600,01 €.

- Ηλεκτροδότηση περιοχής Κεφαλόβρυσου οικισμού Πευκοφύτου, με προϋπολογισμό 17.500,00 € και σύμβαση 16.974,55 €.

- Ασφαλτοστρώσεις στο Ε.Ο Δίκτυο Π.Ε Καστοριάς, με προϋπολογισμό 420.500,00 € και σύμβαση 176.609,99 €.

- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο μετά την διασταύρωση Κυψέλης, με προϋπολογισμό 100.000,00 €  και σύμβαση 43.000,00 €.

- Ολοκλήρωση γυμνασίου περιοχής Φουντουκλή, με προϋπολογισμό 100.000,00 €  και σύμβαση 94.125,07 €.

- Συντήρηση και επισκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου, με προϋπολογισμό 32.000,00 € και σύμβαση 18.017,08 €.

- Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, με προϋπολογισμό 33.000,00 € και σύμβαση 32.672,22 €.

- Συντήρηση Ι.Ν. Καστοριάς Υποέργο: Αποκατάσταση στέγης (εργασίες υγρομόνωσης) Ι.Ν. Πέτρου κ Παύλου Μεσοποταμίας, με προϋπολογισμό 103.000,00 €  και σύμβαση 99.909,98 €.

- Διαμόρφωση-ανάπλαση Ο.Τ. Γ213-Γ214 περιοχής αγίου Νεκταρίου – Ά φάση, με προϋπολογισμό 100.000,00 €  και σύμβαση 97.000,35 €.

- Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς, με προϋπολογισμό 97.000,00 € και σύμβαση 66.930,09 €.

- Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννας, με προϋπολογισμό 30.000,00 €  και σύμβαση 28.499,99 €.

- Περίφραξη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κομνηνάδων, με προϋπολογισμό 7.700,00 € και σύμβαση 5.312,99 €.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.248.700,00 € και η σύμβαση 772.652,32 €.

- Τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενες συμβάσεις είναι:

- Αναμόρφωση Μαιευτικής κλινικής και τμήματος Επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 3.100.000,00 €  και σύμβαση 1.785.473,03 €.

- Κατασκευή  Ε.Ο.12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι, με προϋπολογισμό 7.300.000,00 € και σύμβαση 5.189.173,26 €.

- Οριοθέτηση Αλιάκμονα στην περιοχή Μεσοποταμίας, με προϋπολογισμό 800.000,00 € και σύμβαση 336.000,00 €.

- 10ο  Δημοτικό σχολείο Καστοριάς, με προϋπολογισμό 3.200.000,00 € και σύμβαση 1.831.926,45 €.

- Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 49.000.000,00 €. και σύμβαση 29.733.636,31 €.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 63.400.000,00 € και η σύμβαση 38.876.209,05 €.

- Τέλος, καθημερινά αντικείμενα της υπηρεσίας μας στο αναφερόμενο διάστημα ήταν:

- Η εξυπηρέτηση πολιτών στα διάφορα αιτήματά τους στα πλαίσια αρμοδιοτήτων μας (χιλιομετρικές αποστάσεις, εγκρίσεις κόμβων κ.α.)

- Η εποπτεία και καταγραφή προβλημάτων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

- Μηχανήματα Έργου (εγκρίσεις τύπου, μεταβιβάσεις, εκδόσεις αδειών, ακινητοποιήσεις κ.α.)

- Απολογισμός πεπραγμένων αμαξοστασίου

- Αποχιονισμός του Ε.Ο. δικτύου & απεγκλωβισμός οχημάτων.

- Εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασμού στα αγροκτήματα Αγίου Αντωνίου, Μαυροκάμπου & Μελά.

- Διαγράμμιση Ε.Ο. δικτύου στους άξονες:

- Καστοριά – Κορησός – Κλεισούρα

- Καστοριά – Νεστόριο – Κοτύλη –Κυψέλη – Χρυσή

- Νεστόριο - Πέυκο

- Μανιάκοι – Άργος Ορεστικό - Χιλιόδεντρο

- Άργος Ορεστικό – Δισπηλιό

- Δισπηλιό – Καστοριά

- Κορέστεια

- Πτεριά – Διποταμία - Κομνηνάδες

- Λάγκα – βράχο

- Κορομηλιά

- Σιδηροχώρι – Κεφαλάρι – Τοιχιό

- Καστοριά – Βίτσι

- Απόσκεπος  - Χάνι Μπιρίκι

- Άρση καταπτώσεων στις περιοχές Βέργας, Κλεισούρας, ορεινού Γράμμου, Επταχωρίου, Κοτύλης, Χρυσής, Κυψέλης, Λιβαδοτοπίου, Ζούζουλης, Πεύκου, Βράχου, Βυσσινιάς και εισόδου της πόλης (περιοχή Πέτρα).

- Αντιπλημμυρικά έργα στον Αλιάκμονα στην περιοχή της Κολοκυνθούς, Ποριάς, Πενταβρύσου, Βράχου, Γιαννοχωρίου και Γέρμας.

- Αποκατάσταση βατότητας για αντιπυρική προστασία και για υλοτόμηση στους δασικούς δρόμους στις ορεινές περιοχές του Γράμμου (Άγιος Ζαχαρίας, Γλυκονερίου, Παναγίτσας, Πέυκου, Λιβαδοτοπίου, Μονόπυλου, Γιαννοχωρίου, Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, Κυψέλης), Κορεστείων, Μελανθίου, Οινόης, Κορησού και Κλεισούρας.

- Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Οινόης, Λεύκης, Κορομηλιάς, Καλοχωρίου, Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Λιθιάς, Φωτεινής , Μελισσότοπου, Υψηλού, Κρύων Νερών, Μελάνθιου, Ομορφοκλησσιάς, Δεντροχωρίου, Οξυάς, Αγίου Αντωνίου και Χαλάρας.

- Καθαρισμός τάφρων Ε.Ο. δικτύου περιοχής:

- Πενταβρύσου – Ομορφοκλησσιάς

- Καστοριάς - Νεστορίου

- Νεστορίου - Επταχωρίου

- Νεστορίου – Πεύκου

- Γιαννοχωρίου  - Τριλόφου

- Διασταύρωση Κυψέλης – Κυψέλη

- Ανθηρού  - Νόστιμου

- Χαλάρας  - Άνω μελά

- Βυσσινιάς – Αγίου Αντωνίου

- Βυσσινιάς – Βιτσίου

- Χάνι Μπιρίκι – Αποσκέπου

- Σιδηροχωρίου – Κεφαλαρίου – περιοχή ΚΤΕΟ

- Τοιχιού – Μεταμόρφωσης

- Άργους Ορεστικού – Κωσταραζίου

- Λάγκα – Βράχου

- Λακκωμάτων

- Κλεισούρας – Καστοριάς

- Κορομηλιάς

- Αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα του Ε.Ο. δικτύου με ψυχρή άσφαλτο.

- Κοπή χόρτων στο Ε.Ο. δίκτυο.

- Καθαρισμός τεχνικών στο Ε.Ο. δίκτυο.

- Βοήθεια στο έργο της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, προμηθεύοντας με νερό τα οχήματα της πυροσβεστικής στη θέση της πυρκαγιάς.

- Μεταφορά αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους προσφυγές που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύνορα.

- Βοήθεια στο έργο των Δήμων για την αντιμετώπιση υδροδοτικών προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του Νομού, προμηθεύοντας με νερό τις δεξαμενές υδροδότησής τους.

| Εσωτερική Διανομή - Χρον. Αρχείο - Φ.Ε. | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. |
| --- | --- |
|  | Βεκιάρης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός |