# ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Σ.  Α.  Υ.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3,4,5,6,8,9,10)

## Α.   ΓΕΝΙΚΑ

- ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ".

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ. Νεοχωρακίου, Δ.Ε. Μελίτης, Δήμου Φλώρινας.

- ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ: Δήμος Φλώρινας.

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημαρχιακό Μέγαρο, Φλώρινα.

- ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

- Καθαίρεση υφιστάμενης πρόσβασης.

- Εκσκαφή θεμελίων.

- Εξυγίανση εδάφους θεμελίωσης.

- Κατασκευή κοιτόστρωσης θεμελίωσης.

- Κατασκευή οχετών, τεχνικών εισόδου - εξόδου.

- Κατασκευή μεταβατικών επιχωμάτων.

- Κατασκευή πλακών πρόσβασης.

- Στεγάνωση αρμών

- Κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.

- Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και αρμών συστολοδιαστολής.

- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας.

## Β.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

- Κίνδυνος από εργοταξιακό εξοπλισμό από:

Κίνηση οχημάτων λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων από βλάβες οχημάτων και ανεξέλεγκτες κινήσεις λόγω ελλιπούς ακινητοποίησης.

Ανατροπές οχημάτων και μηχανημάτων λόγω υποχώρησης του εδάφους.

Άλλες πηγές που αφορούν συγκρούσεις οχημάτων κατά την πρόσβαση αυτών στον τόπο του έργου από επαρχιακές οδούς.

- Κίνδυνοι λόγω κυκλοφορίας του δρόμου:

Για τους εργαζόμενους και για τους χρήστες της οδού.

- Κίνδυνοι από πτώσεις ή μετακινήσεις υλικών:

Λόγω βλαβών σε μεταφορικά μηχανήματα.

Λόγω ανορθολογικών απολήψεων.

- Κίνδυνος έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες όπως:

Φυσικούς παράγοντες όπως δονήσεις, θόρυβοι, σκόνη, παγετός, καύσωνας.

Χημικούς παράγοντες όπως καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από υπάρχοντα εναέρια δίκτυα.

## Γ.   ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

- Όσον αφορά στους κινδύνους της πρώτης περίπτωσης συμπληρωματικά θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 1073/81 (α 11/95), Π.Δ. 778, Π.Δ. 305/96 (παρ IV, BII, π8), Απόφαση 16440/Φ 10-4/445/1993.

- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ώστε να εργάζονται με ασφάλεια  οι εργαζόμενοι αλλά και αν παραμένει σε χρήση η οδός να μην κινδυνεύουν και οι χρηστές.

Σχετική Νομοθεσία:Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96.

- Σχετική Νομοθεσία:Π.Δ. 1073/81 (α45/46/47/48/85/86/87/89), Π.Δ. 305/96

(παρ IV, BII, π9).

- Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής, κυρίως για τους χειριστές σκαπτικού μηχανήματος, σφύρας κ.λ.π.

Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 396/94 (α3/4/7, παρ II π2/4), Π.Δ. 85/91, Π.Δ. 1073/81 (α, 30/47), Π.Δ. 305/96 (παρ IV, BII π3), εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 130329/3-7-95, Π.Δ. 395/94 (παρ π2 10).

- Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,00 μέτρα καθ` ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος κ.λ.π.). Σε κάθε εργασία που απαιτεί την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων κοντά σε δίκτυο εναέριο της ΔΕΗ, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 1073/81 (α73/78/79), Π.Δ. 305/96, (παρ IV, B II π9 )

## Δ.   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Προσπέλαση στο εργοτάξιο στις θέσεις εργασίας:

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων.

- Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. Καλό θα είναι να απαγορευτούν οι μετακινήσεις επί των δρόμων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

- Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην οδό, εκτός του εργοταξίου.

Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, και όλων των μέτρων ασφαλείας, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο εργοτάξιο σε πεζούς και οχήματα.

- Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων:

Αποθήκευση στον ακάλυπτο εργοταξιακό χώρο, και αποκομιδή αχρήστων με μηχανικά μέσα. Ο χώρος που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία ή θα επιλεχθεί από τον ανάδοχο του έργου και εγκριθεί από την επίβλεψη θα πρέπει να είναι περιφραγμένος και να απαγορεύεται η πρόσβαση όλων όσων είναι άσχετοι με το αντικείμενο του έργου.

- Ασφάλιση των μηχανημάτων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μετρά ασφαλείας.

- Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.

- Χώροι πρώτων βοηθειών.

Θα δημιουργηθεί πρόχειρο φαρμακείο στον εργοταξιακό χώρο.

- Χώροι Υγιεινής.

Θα  εγκατασταθεί  Χημική  τουαλέτα  στο  εργοτάξιο.

Φλώρινα, 18/07/2016

Ο Συντάξας

Παντελής Πηλείδης

Πολιτικός Μηχανικός