ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε όλο το Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών βάσει των αρμοδιοτήτων της και συγκεκριμένα:

- Ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων έτους 2015 συνολικού ύψους 598.827,82 € και πλήρωσε προς αναδόχους 543.880,03 €. Τα υπόλοιπα των συμβάσεων είναι διαθέσιμα εφόσον οι ανάδοχοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 350.000,00 | 129.500,00 | 122.832,70 |
| 2 | Συντήρηση τεχνικών έργων 2015 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 150.000,00 | 76.500,00 | 73.315,48 |
| 3 | Σήμανση οδικού δικτύου 2015 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 200.000,00 | 78.000,00 | 38.504,52 |
| 4 | Αποχιονισμός Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 400.000,00 | 86.441,64 | 86.441,64 |
| 5 | Κατασκευή οδού Συδένδρου με Επαρχιακή οδό Γρεβενών Δασυλλίου | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 440.000,00 | 228.386,18 | 222.785,69 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.540.000,00 | 598.827,82 | 543.880,03 |

- Ταυτόχρονα εκπόνησε μελέτες και δημοπράτησε έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.625.500,00 € τα οποία υπογράφτηκαν συμβάσεις  και ξεκίνησε η υλοποίηση τους:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βελτίωση οδού από διασταύρωση Εθνικής οδού Γρεβενών Καλαμπάκας προς Δεσπότη | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 1.250.000,00 | 450.000,00 | 297.227,37 |
| 2 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2016 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 245.000,00 | 68.600,00 | 26.725,21 |
| 3 | Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2016 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 185.000,00 | 49.950,00 | 23.728,64 |
| 4 | Συντήρηση τεχνικών έργων 2016 | ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 5 | Σήμανση οδικού δικτύου 2016 | ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 245.000,00 | 71.050,00 | 36.221,31 |
| 6 | Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2016 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 100.000,00 | 30.000,00 | 25.528,29 |
| 7 | Κοπή - Καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών | ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΤΕ | 70.000,00 | 67.200,00 | 41.525,40 |
| 8* | Αποχιονισμός Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 430.500,00 | 333.937,11 | 333.937,11 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.625.500,00 | 1.118.737,11 | 832.893,33 |

* Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος για τον Αποχιονισμό του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών για την χειμερινή περίοδο 2016-2017 αναδείχθηκε για δεύτερη φορά με την διαδικασία του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις επιταγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

ΝΕΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ:

Ταυτόχρονα η Δ.Τ.Ε. μελέτησε νέες οδοποιίες  και συγκεκριμένα:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Γρεβενών Σαμαρίνας | - | 2.500.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 2.500.000,00 | - | - |

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο των παρακάτω έργων:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή οδού Μοναχίτι Μικρολίβαδο | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 3.360.000,00 | 3.124.000,00 | 2.895.826,78 |
| 2 | Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 1.800.000,00 | 1.139.384,45 | 1.001.440,55 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 5.160.000,00 | 4.263.384,45 | 3.897.267,33 |

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

- Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά κτίρια των Δήμων Γρεβενών και  Δεσκάτης συνάπτοντας και τις απαραίτητες Προγραμματικές Συμβάσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δεσκάτης. | ΛΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 120.000,00 | 114.000,00 | 112.395,76 |
| 2 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Γρεβενών. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 100.000,00 | 62.000,00 | 54.700,00 |
| 3 | Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών. | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30.000,00 | 20.300,00 | 10.339,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 250.000,00 | 196.300,00 | 177.434,76 |

- Ταυτόχρονα εκπόνησε μελέτες και προχωρά στη δημοπράτηση έχοντας υπογράψει τις απαιτούμενες Προγραμματικές Συμβάσεις για τα παρακάτω έργα:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του γυμνασίου Καρπερού. | - | 104.000,00 | - | - |
| 2 | Επισκευή Συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου. | - | 110.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 214.000,00 | - | - |

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποίησε συντηρήσεις και επισκευές σε πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία προστατεύοντας αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο της περιοχής μας.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή Συντήρηση Μνημείων (Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κηπουρείου). | ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 120.000,00 | 39.840,00 | 38.005,88 |
| 2 | Επισκευή - συντήρηση μνημείων (Επισκευή Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδιάς Γρεβενών ). | ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60.000,00 | 35.308,00 | 34.980,18 |
| 3 | Αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου. | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. | 500.000,00 | 311.631,73 | 292.155,66 |
| 4 | Επικάλυψη τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών | ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.000,00 | 23.040,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 704.000,00 | 409.819,73 | 365.141,72 |

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΑ

Στον τομέα των κτιριακών έργων κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποίησε επισκευές στα παρακάτω:.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200.000,00 | 122.000,00 | 118.669,60 |
| 2 | Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β' φάση. | Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 200.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 400.000,00 | 236.000,00 | 118.669,60 |

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

- Η Δ/νση κατά την διάρκεια του έτους 2016 υλοποίησε συντηρήσεις αρδευτικών φραγμάτων ως ακολούθως:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βελτίωση καθαρισμός γεωφράγματος Αμυγδαλιών | ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 170.000,00 | 42.500,00 | 39.424,15 |
| 2 | Βελτίωση αρδευτικού Μαυραναίων. | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 180.000,00 | 47.900,00 | 39.424,15 |

- Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτη και προχωρά στη δημοπράτηση του έργου:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βελτιώση Γεωφράγματος Δασοχωρίου. | - | 140.000,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 140.000,00 | - | - |

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

- Στον τομέα των αντιπλημμυρικών προέβη στα παρακάτω:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προστασία γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο ρέμα. | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ | 245.000,00 | 107.800,00 | 103.243,57 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 245.000,00 | 107.800,00 | 103.243,57 |

- Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτη και προχωρά στη δημοπράτηση του έργου:

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Γρεβενών. | - | 442.200,00 | - | - |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 400.000,00 | - | - |

Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι με την εφαρμογή του νέου νομού περί Δημοσίων Έργων Ν. 4412 από τις 08-08-2016 η Υπηρεσία μας δεν μπορούσε να δημοπρατήσει άλλα έργα παρότι διέθετε την απαιτούμενη ωριμότητα. Τα εν λόγω έργα θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2017.

Εκτός από τα παραπάνω η Δ.Τ.Ε. ασχολείται καθημερινά με θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας της όπως:

- Υλοποιήθηκαν πενήντα τρεις (53) συνολικά πράξεις οι οποίες αφορούσαν ιδιωτικά Μηχανήματα Έργων που διατηρούν φάκελο στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών:

- Εγκρίσεις τύπου

- Ταξινομήσεις

- Μεταβιβάσεις

- Ακινητοποιήσεις

- Διαγραφές

- Εκθέσεις αυτοψίας

- Βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας

- Εκδόθηκαν επτά (7) άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με το τριτεύον Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο.

- Εξετάσθηκαν πέντε (5) φάκελοι οριοθέτησης ρέματος καθώς επίσης και δύο (2) λατομικές δραστηριότητες.

- Εκδόθηκε μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων για αναθεώρηση εγγραφής στα ΜΕΕΠ, ΜΕΚ καθώς και άλλων βεβαιώσεων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

- Πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι (16) αναθεωρήσεις και εγγραφές στα Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστών.

- Σχεδόν καθημερινά η υπηρεσία μας χορηγούσε βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων μα αποτέλεσμα να χορηγηθούν περίπου 400.

- Συνεδρίασε οχτώ (8) φορές το Τεχνικό Συμβούλιο και εξέδωσε συνολικά ογδόντα μία (81) αποφάσεις.

- Χορηγήθηκαν εννεά (9) άδειες διέλευσης οχημάτων από το επαρχιακό δίκτυο το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας.

- Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας συμμετέχουν σε μεικτές Επιτροπές ελέγχου και χορήγησης αδειών όπως:

- Μονάδων Αδυνατίσματος και Διαιτολογικών μονάδων.

- Ιδιωτικών κλινικών και Μονάδων χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

- Πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων.

- Ελέγχου γεωργικών μηχανημάτων.

- Ελέγχου των Ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων.

- Καταστημάτων οπτικών ειδών.

- Ιδιωτικών γυμναστήριων και ιδιωτικών σχολών γυμναστικής.

- Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης ΑΜΕΑ.

- Ιατρείων και οδοντιατρείων.

- Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων

- Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος μονάδων υγείας.

- Έλεγχος δομικής τρωτότητας μονάδων υγείας.

- Ογκομέτρησης δεξαμενών υγραερίου πρατηρίων υγρών καυσίμων.

- Υπάλληλος της Υπηρεσίας ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

- Υπάλληλος της Υπηρεσίας ασκεί παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

- Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας συμμετείχαν σε πέντε (5) Περιφερειακά όργανα ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων του Νόμου 3299/2004.

- Επί καθημερινής βάσεως διενεργούνταν αυτοψίες για βατότητα του επαρχιακού δικτύου, το οποίο στην ορεινή περιοχή, ειδικά, έχει πολλά προβλήματα λόγω οικονομικής αδυναμίας ουσιαστικής παρέμβασης και συντήρησης, και έγιναν άμεσες επεμβάσεις άρσης καταπτώσεων σε δέκα (10) περιπτώσεις.