|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |  |
| --- | --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

| Ταχ. Δνση | : | Διοικητήριο | Κοζάνη : | 24-01-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κοζάνη | Αριθμ.Πρωτ.: | 6582/192 |
|  |  | 50100 |  |  |
| Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax | : : : | Κων. Γρίβας Χαραλαμπίδου Σ. 2461351310-215 2461047213 | Προς: Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Παναγιώτη Πλακεντά Κοιν.: 1. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Παντελή Αργυριάδη 2. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμου Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Πασχάλη Οικονομίδη |  |

ΘΕΜΑ: Ετήσιος Απολογισμός Δράσης πεπραγμένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016.

Με την έκθεση αυτή επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε ένα γενικό απολογισμό του έτους 2016 για την Υπηρεσία μας αλλά να σας επισημάνουμε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα της Υπηρεσίας μας, τα οποία εάν δεν επιλυθούν θα καταστήσουν προβληματική την ανταπόκριση μας ενόψει των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει σε διάφορα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΑΔΥΜ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ, ΚΑΠ κ.λ.π.).

Σύμφωνα λοιπόν με το οργανόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας η Διεύθυνση μας αποτελείται από τρία Τμήματα:

- Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

- Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και

- Τμήμα Εργαστηρίων.

Η δράση της Δ/νσης ανά Τμήμα έχει ως εξής:

Α. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Έχουν μελετηθεί έργα ύψους 1.670.247,35 €

| ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Πρόγραμμα Χρηματοδότησης | Παρατηρήσεις |
| 1. | «Αντιπλημμυρική προστασία σε τμήματα της Επαρχιακής οδού Κοζάνης - Αιανής» | 24.949,46 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 2. | «Ενίσχυση επιχώματος σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Τρανοβάλτου - Ελάτης» | 15.121,95 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 3. | «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» | 47.382,11 € | ΣΑΕΠ 041 | Δ.Τ.Ε. |
| 4. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Εορδαίας» | 5.000,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 5. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» | 5.000,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 6. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Βοϊου» | 5.000,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 7. | «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης» | 32.663,41 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 8. | «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο σύμπλεγμα Καταφυγίου – Αγίας Κυριακής» | 15.289,20 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 9. | «Αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές - Κρανίδια» | 183.479,68 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 10. | «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ.+2000» | 281.500,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 11. | «Αποκατάσταση βλαβών στη Δημοτική Οδό Άγιοι Θεόδωροι Αυγή του Ν.Κοζάνης» | 302.136,59 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 12. | «Σημειακές παρεμβάσεις σε Τμήματα του Ο.Ε. Δικτύου στην περιοχή του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» | 10.000,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 13. | «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης – Κρόκου – Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα» | 20.000,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 14. | «Αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης – Αιανής (Τ.Κ. Λευκόβρυσης)» | 23.560,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 15. | «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας – Πύργων στην είσοδο του Δ.Δ. Κομνηνών» | 24.484,90 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 16. | «Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαϊδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες» | 42.600,00 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 17. | «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (Rantar) » | 24.565,06 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 18. | «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης» | 24.530,11 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 19. | «Βελτίωση δρόμου σύνδεσης της Εθν.Οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων με τα όρια της Π.Ε. Κοζάνης» | 17.000,00 € | --- | Δ.Τ.Ε. |
| 20. | «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας – Γαλάτειας - Ολυμπιάδας» | 234.000,00 € | - | Δ.Τ.Ε. |
| 21. | «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς - Αιανής» | 26.500,00 € | --- | Δ.Τ.Ε. |
| 22. | «Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης από τον κόμβο Κ4 του δρόμου της Δυτικής Εορδαίας» | 24.652,39 € | -- | Δ.Τ.Ε. |
| 23. | «Αποκατάσταση βλαβών στην γέφυρα του Επ.Οδικού Δικτύου Τρανοβάλτου - Ελάτης» | 6.000,00 € | -- | Δ.Τ.Ε. |
| 24. | «Κατασκευή Επενδεδυμένης τάφρου σε τμήματα της Επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής» | 24.832,49 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 25. | «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας στο Αγρόκτημα Μελισσίων» | 250.000,00 € | - | Δ.Τ.Ε. |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  | 1.670.247,35 € |  |  |

Α2: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ:

Οι υπάρχουσες μελέτες παρελθόντων ετών ύψους: 36.283.282,00 € έχουν ως εξής:

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Βελτίωση Υφιστάμενης οδού από την Καστανιά ως τα όρια Ν.Πιερίας» | 7.200.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 2. | «Βελτίωση Υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση τα οδού Παλαιογρατσάνο – Καταφύγι ως τα όρια Νομού Πιερίας» | 4.050.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 3. | «Παράκαμψη Σιάτιστας» | 4.800.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 4. | «Βελτίωση Οδού Γαλατινής – Σκήτης» | 5.915.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 5. | «Βελτίωση Υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού τα Βαρικό μέχρι τα όρια του Νομού» | 2.800.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 6. | «Διαμόρφωση Δρόμου από Τ.Δ. Ερμακιάς τα τον Ορεινό όγκο Βερμίου Ν.Κοζάνης» | 3.135.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ |
| 7. | «Βελτίωση τμήματος οδού Δ.Δ. Ελάτης – Δ.Δ. Βουνάσας» | 2.000.000,00 € | ΑΝΚΟ Α.Ε. |
| 8. | «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Βελβεντού – Όρια Π.Ε. Ημαθίας» | 62.877,05 € | Δ.Τ.Ε. |
| 9. | «Ασφαλτόστρωση δρόμου Γολγοθά – Ι.Μ. Παναγίας, Περιφερειακός δρόμος για Μοναστήρι Αγ. Τριάδος» | 105.000,00 € | Δ.Τ.Ε. |
| 10. | «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα» | 15.404,95 € | Δ.Τ.Ε. |
| 11. | «Βελτίωση τμήματος Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων(Β΄φάση)Παράκαμψη Βαθυλάκκου» | 6.200.000,00 € | ΑΝΚΟ Α.Ε. |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  | 36.283.282,00 € |  |

Απαιτείται επικαιροποίηση των παραπάνω προϋπολογισμών.

Α3: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Κατά τη διάρκεια του 2016 το Τμήμα δημοπράτησε  (23) έργα (συμβατοποιημένα) συνολικού προϋπολογισμού: 868.699,73 €  σε διάφορα προγράμματα που έχουν ως εξής:

| α/α | Τίτλος Έργου |  | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.) | Πρόγραμμα Χρηματοδότησης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Κόμβος Εισόδου Οικισμού Καρυδίτσας» |  | 87.000,00 € | 39.150,00 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 2. | «Σημειακές Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο Τριγωνικό Ρύμνιο» |  | 24.441,58 € | 23.952,75 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 3. | «Οριζόντια και Κατακόρυφη Σήμανση Επ.Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015» |  | 400.000,00 € | 168.000,01 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 4. | «Έργα στήριξης Πρανών στην Επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου Ελάτης |  | 24.324,94 € | 23.838,45 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 5. | «Βελτίωση δρόμου από τον Κόμβο Κ4 του Δρόμου της Δυτ.Εορδαίας με Πτολεμαϊδα Δ.Ε. Πτολεμαϊδας» |  | 15.000,00 € | 14.550,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 6. | «Κατασκευή Τεχνικού στην Επαρχιακή οδό Κοζάνης Αιανής στη διασταύρωση με τον οικισμό Αργίλου» |  | 24.000,00 € | 23.520,01 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 7. | «Εργασίες Αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό του Οδικού Άξονα Κοζάνης – Κρόκου» |  | 6.000,00 € | 5.820,00 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 8. | «Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. της Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου» |  | 74.750,00 € | 28.405,01 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 9. | «Αποκατάσταση λόγω πλημμυρών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης στην είσοδο Αναρράχης» |  | 9.000,00 € | 8.820,00 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 10. | «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης από τον κόμβο Πτολεμαϊδας με το δρόμο Δυτ.Εορδαίας» |  | 16.000,00 € | 15.680,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 11. | «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης» |  | 65.500,00 € | 31.439,99 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 12. | «Αποκατάσταση φθορών στο Ε.Ο. Δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης έτος 2015 |  | 100.000,00 € | 35.284,57 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 13. | «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρ. Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» |  | 42.200,00 € | 25.100,41 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 14. | «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ρύμνιου – Τριγωνικού» |  | 400.000,00 € | 133.073,19 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 15. | «Αντιπλημμυρική Προστασία σε τμήματα της Επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής» |  | 24.949,46 € | 23.701,99 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 16. | «Ενίσχυση επιχώματος σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Τρανόβαλτου Ελάτης» |  | 15.121,95 € | 14.214,62 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 17. | «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη της Σπάρτο» |  | 47.382,11€ | 25.112,54 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 18. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Εορδαίας» |  | 5.000,00 € | 4.650,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 19. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» |  | 5.000,00 € | 4.650,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 20. | «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας Συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης » |  | 32.663,41 € | 18.944,78 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 21. | «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» |  | 604.878,05 € | 181.463,42 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) |
| 22. | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό Δίκτυο Δήμου Βοϊου» |  | 5.000,00 € | 4.650,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 23. | «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου στο σύμπλεγμα Καταφυγίου – Αγίας Κυριακής » |  | 15.289,20 € | 14.677,63 € | ΣΑΕΠ 541 |
| Σύνολο: |  | 2.043.500,70 € |  | 868.699,73 € |  |

Α4: ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Έργα συνεχιζόμενα  για το έτος 2016.

| α/α | ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | Τίτλος Έργου | Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2013 | «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμήματος Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β’ Φάση)» | 3.706.050,00 € |
| 2. | 2013 | «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» | 2.362.500,00 € |
| 3. | 2014 | «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» | 1.311.806,19 € |
| 4. | 2014 | «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 (Άρδασσας) της οδού Πτολεμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» | 109.018,70 € |
| 5. | 2015 | «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Ν.κοζάνης » | 2.854.645,50 € |
| 6. | 2015 | «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Ρυμνίου – Τριγωνικού » | 35.139,01 € |
| 7. | 2015 | «Εργασίες στήριξης πρανών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Αιανής - Χρωμίου » | 24.364,17 € |
| 8. | 2015 | «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακού Δικτύου Κομνηνά - Πύργοι» | 41.710,00 € |
| 9. | 2015 | «Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ2(Ασβεστόπετρας) της οδού Πτολεμαϊδας – Δυτ. Εορδαίας » | 43.990,00 € |
| 10. | 2015 | «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών - Κρανιδίων » | 67.870,38 € |
| 11. | 2015 | «Ετήσια συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015 » | 444.000,00 € |
| 12. | 2015 | «Επέκταση πρανούς της Δυτικής Εορδαίας από Χ.Θ. 9+1000 έως Χ.Θ. 9+400 » | 24.106,97 € |
| 13. | 2016 | «Κόμβος εισόδου οικισμού Καρυδίτσας » | 39.150,00 € |
| 14. | 2016 | «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό Δίκτυο Τριγωνικό Ρύμνιο» | 23.952,75 € |
| 15. | 2016 | «Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση Επ.Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015 » | 168.000,01 € |
| 16. | 2016 | «Έργα στήριξης πρανών στην Επαρχιακή οδό Τρανοβάλτου Ελάτης » | 23.838,45 € |
| 17. | 2016 | «Βελτίωση δρόμου από κόμβο Κ4 του δρόμου της Δυτ. Εορδαίας με Πτολεμαϊδα Δ.Ε. Πτολεμαϊδας» | 14.550,00 € |
| 18. | 2016 | «Κατασκευή τεχνικού στην Επαρχιακή οδό Κοζάνης Αιανής στη διασταύρωση με τον οικισμό Αργίλου» | 23.520,01 € |
| 19. | 2016 | «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό του οδικού άξονα Κοζάνης - Κρόκου» | 5.820,00 € |
| 20. | 2016 | «Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. προς Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου» | 28.405,01 € |
| 21. | 2016 | «Αποκατάσταση λόγω πλημμυρών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης στην είσοδο Αναρράχης» | 8.820,00 € |
| 22. | 2016 | «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης από τον κόμβο Πτολεμαϊδας με το δρόμο Δυτ.Εορδαίας» | 15.680,00 € |
| 23. | 2016 | «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης» | 31.439,99 € |
| 24. | 2016 | «Αποκατάσταση φθορών στο Ε.Ο. δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης έτος 2015» | 35.284,57 € |
| 25. | 2016 | «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογρατσάνου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού» | 25.100,41 € |
| 26. | 2016 | «Βελτίωση οδικού δικτύου Ρύμνιου - Τριγωνικού» | 133.073,19 € |
| 27. | 2016 | «Αντιπλημμυρική προστασία σε τμήματα της Επαρχιακής οδού Κοζάνης - Αιανής» | 23.701,99 € |
| 28. | 2016 | «Ενίσχυση επιχώματος σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Τρανοβάλτου - Ελάτης» | 14.214,62 € |
| 29. | 2016 | «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» | 25.112,54 € |
| 30. | 2016 | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Εορδαίας» | 4.650,00 € |
| 31. | 2016 | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» | 4.650,00 € |
| 32. | 2016 | «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης» | 18.944,78 € |
| 33. | 2016 | «Υποδομές για την στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» | 181.463,42 € |
| 34. | 2016 | «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Βοϊου» | 4.650,00 € |
| 35. | 2016 | «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο σύμπλεγμα Καταφυγίου – Αγίας Κυριακής» | 14.677,63 € |
|  |  | Σύνολο: | 11.893.900,29 € |

Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων διενεργεί επίσης:

- προσωρινές και οριστικές παραλαβές έργων

- επιτροπές Π.Π.Α.Ε.

- επιτροπές χαρακτηρισμού εδαφών

- επιτροπές διενέργειας ελέγχου της κατάστασης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κοζάνης

- επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, προμήθειας ανταλλακτικών και παραλαβής εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων που ανήκουν στον Τεχνικό Εξοπλισμό του Τ.Σ.Ε.

- συμμετέχει στην επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια αντιπαγετικού άλατος, χρώματος διαγράμμισης οδών και ψυχρού ασφαλτομίγματος

- συμμετέχει σε παραλαβές έργων άλλων Υπηρεσιών

- συνδρομή στην επίβλεψη του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ασκίου» (Διαβαθμική σύμβαση με το Δ. Βοΐου για την επίβλεψη του έργου.

Α5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στον τμήμα Τεχνικό Εξοπλισμό απασχολούνται έντεκα (11) άτομα με την ειδικότητα του χειριστή Μηχανημάτων Έργων.

Α5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓ.-ΚΛΑΔΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Α’ |
| 2. | ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 4. | ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Β’ |
| 5. | ΜΗΤΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 6. | ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 8. | ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Χειρ. Μηχ. | Β’ |
| 9. | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Χειρ. Μηχ. | Α’ |
| 10. | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Χειρ. Μηχ. | Γ’ |
| 11. | ΦΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Χειρ. Μηχ. | Α’ |

και υπάρχουν εικοσιένα (21) μηχανήματα έργων .

| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | HP | ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ |
|  | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Διαμορφωτήρας SHM 4Ν | ΜΕ 122492 | 136 | 1995 | μπροστινό μαχαίρι | μέτρια |  |
| 2 | Διαμορφωτήρας SHM 5ΝΤ-1 | ΜΕ 80353 | 181 | 2004 | μπροστινό μαχαίρι | πολύ καλή |  |
| 3 | Διαμορφωτήρας SHM 5NB | ME 110340 |  |  | Παραχώρηση από Π.Ε. Φλώρινας | πολύ καλή |  |
| 4 | Προωθητήρας KOMATSU D85 A-12 | KY 6230 | 180 | 1970 |  | καλή |  |
| 5 | Προωθητήρας KOMATSU D355 A-3 | ΚΥ 6229 | 410 | 1985 | Παραχώρηση στη ΔΕΗ | μέτρια |  |
| 6 | Προωθητήρας LIBHERR PR 732 B | ΜΕ 122493 | 180 | 1997 |  | καλή |  |
| 7 | Φορτωτής HYUMDAI HL 757-7 | ΜΕ 91989 | 164 | 2006 |  | πολύ καλή |  |
| 8 | Φορτωτής - εκσκαφέας JCB | ΜΕ 122488 | 85 | 1992 |  | καλή |  |
| 9 | Οδοστρωτήρας VV 110 | ΜΕ 122494 | 120 | 1985 |  | μέτρια |  |
| 10 | Καταβρεχτήρας | ΜΕ 106035 | 428 | 2008 | Παραχώρηση στο Δήμο Βοΐου | πολύ καλή |  |
| 11 | Πολυμηχάνημα UNIMOG | ΜΕ 110199 |  |  | Αλατιέρα + μαχαίρι | πολύ καλή |  |
| 12 | Διαγραμμιστικό | ΜΕ 122491 | 33/134 | 2005 |  | πολύ καλή |  |
| 13 | Φορτωτής | ΚΥ 7483 | 190 | 2016 | Παραχώρηση από Π.Ε. Γρεβενών | πολύ καλή |  |
|  | ΟΧΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φορτηγό STEYER 1491 K 29 | KHY 6671 | 58 | 1985 |  | μέτρια |  |
| 2 | Φορτηγό SCANIA P 93 | KHY 6668 | 51 | 1988 | μαχαίρι αποχιονισμού - αλατιέρα | καλή |  |
| 3 | Ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο SCANIA P 113L | KHY 6666 | 66 | 1992 |  | καλή |  |
| 4 | Φορτηγό UNIMOG U 2100 (μικρό) | ΚΗΙ 8545 | 36 | 1995 | αλατιέρα, μαχαίρι αποχιονισμού, φρέζα, χλοοκοπτικό | πολύ καλή |  |
| 5 | Φορτηγάκι Mitsubishi | KHY 6674 | 15 | 1995 |  | μέτρια |  |
| 6 | Φορτηγάκι | ΚΗΙ 5221 | 17 | 2005 |  | πολύ καλή |  |
| 7 | Τζιπ VITARA | KHY 8914 |  | 1995 |  | μέτρια |  |
| 8 | Renault | ΚΗΥ 8927 |  |  |  | καλή |  |

Α.5.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ  ΕΤΟΣ 2016

Το προσωπικό και τα μηχανήματα - οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού απασχολήθηκαν:

- Με τον καθαρισμό τάφρων, κοπή κλαδιών και επισκευή φθορών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης.

- Για το έτος 2015 έγινε διαγωνισμός ψυχρού ασφαλτομίγματος ο οποίος συμβατοποιήθηκε το 2016, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. για την προμήθεια 50  τόνων αξίας 12.792,00 €  με την υπ΄αριθμ.1984/15 (ΑΔΑ:ΩΟΩΓ7ΛΨ-ΕΣ6) που χρησιμοποιήθηκε για την επισκευή φθορών οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο.

- Στον αποχιονισμό του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης.

- Για το έτος 2016 έγινε διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. για την προμήθεια και μεταφορά 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος αξίας 83.525,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. με την υπ΄αριθμ.9/2017 (ΑΔΑ:Ω5ΨΧ7ΛΨ-Ο3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΠΔΜ .

- Στη διαγράμμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης μήκους 416 χλμ.

- Στη διάνοιξη τάφρων (γκρέιντερ) 154 χλμ.

- Πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. για την προμήθεια 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και σφαιρίδια 50 τόνων για τις ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για συντήρηση ποσού 111.400,00 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ΄αριθμ.1479/16 (ΑΔΑ:Ψ4ΖΙ7ΛΨ-ΑΟΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΠΔΜ .

- Προέβη στη διεξαγωγή διαγωνισμού για καθορισμό ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον Αποχιονισμό του οδικού δικτύου για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017.

- Αντιπυρικές ζώνες ορεινού όγκου Μουρικίου.

- Αντιπυρικές ζώνες ορεινού όγκου Βοΐου.

- Συνδρομή στην κατασκευή δασικών δρόμων καθώς και στη συντήρησή τους.

- Σε αναδασμούς (Άνω Κώμη - Κάτω Κώμη, Φρούριο - Τρανόβαλτο).

- Συνδρομή στην κατασκευή και συντήρηση Αγροτικών Δρόμων.

- Στον καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης και συγκεκριμένα:

- Καθαρισμός ρέματος Μεσοβούνου(2200 μ.)

- Καθαρισμός ρέματος Αλιάκμονα (1200 μ.)

- Καθαρισμός ρέματος Χρωμίου (3500 μ.)

- Καθαρισμός ρέματος Λευκοπηγής  (500 μ.)

- Καθαρισμός ρέματος Μεταμόρφωσης  (800 μ.)

- Καθαρισμός ρέματος Πολυμύλου (350μ.)

- Συνδρομή στον πρωτογενή τομέα με τη διάνοιξη δρόμων, διαμόρφωση τεμαχίων αγροτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Α.5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι για να φέρουμε σε πέρας το ανωτέρω έργο πραγματοποιήθηκαν 8.126 ώρες πραγματικές (Βλέπε παρακάτω):

| Α/Α | ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΑ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΣΥΝΟ-ΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δ/Μ ΜΕ 110340 | 8 | 104 | 152 | 152 | 128 | 156 | 152 | 110 | 136 | 104 | 80 | 108 | 1390 |
| 2 | ΠΡ/THΡΑΣ ΚΥ 6230 | 37 | 145 | 24 | -- | 40 | 96 | 152 | 134 | 133 | 141 | 132 | 88 | 1122 |
| 3 | ΠΡ/ΤΗΡΑΣ ΜΕ 122493 | 18 | 114 | 117 | 130 | 155 | 109 | 108 | 134 | 129 | 45 | 169 | 106 | 1334 |
| 4 | Δ/Μ ΜΕ 80353 | 56 | 184 | 80 | 120 | 112 | 104 | 96 | 96 | -- | 48 | -- | 36 | 932 |
| 5 | ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA KHY 6668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 16 | 24 |
| 6 | JCB ΜΕ 122488 | 78 | 56 | 72 | 64 | 48 | 72 | 96 | 106 | 108 | 96 | -- | 46 | 842 |
| 7 | Δ/Μ ΜΕ122492 | 16 | -- | 48 | -- | 80 | 64 | 80 | -- | 128 | 32 | -- | 32 | 480 |
| 8 | ΦΟΡΤΗΓΟ STAYER KHY 6671 | 10 | 32 | 16 | 24 | 48 | 8 | 16 | 8 | 44 | -- | -- | -- | 206 |
| 9 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 91989 | 46 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 44 | 174 |
| 10 | UNIMOG KHI 8545 | 40 | -- | 12 | 8 | 64 | 136 | 80 | 109 | -- | -- | 16 | 16 | 481 |
| 11 | UNIMOG ME 110199 | 97 | -- | 8 | -- | 16 | -- | 64 | -- | 8 | -- | 72 | 12 | 277 |
| 12 | ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΚΗΥ 6666 | 24 | -- | 40 | 16 | 88 | 56 | 56 | 56 | 48 | 80 | 48 | 66 | 578 |
| 13 | ΔΙΑΓ/ΚΟ ΜΕ 122491 | -- | -- | -- | 16 | 8 | -- | 32 | 8 | 35 | 80 | 80 | 24 | 283 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 430 | 643 | 569 | 530 | 787 | 801 | 932 | 761 | 777 | 626 | 673 | 594 | 8123 |

B.ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχουν μελετηθεί έργα ύψους : 1.923.676,13 €  για το έτος 2016.

(Συμπεριλαμβάνονται μελέτες με ανάθεση σε μελετητές ή μελέτες που υποβλήθηκαν για έλεγχο από τρίτους για κατασκευή έργων)

| ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Πρόγραμμα Χρηματοδότησης | Παρατηρήσεις |
| 1. | «Κατασκευή βάσης για την διευθέτηση του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων» | 13.438,03 € | ΣΑΕΠ 041 | Δ.Τ.Ε. |
| 2. | «Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος στο έργο(Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας)» | 10.081,30 € | ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 | Δ.Τ.Ε. |
| 3. | «Εργασίες σύνδεσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του έργου(Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοϊου) » | 8.065,05 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) | Δ.Τ.Ε. |
| 4. | «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης » | 49.902,44 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) | Δ.Τ.Ε. |
| 5. | «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στην Δ.Ε. Λιβαδερού» | 24.622,65 € | ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 | Δ.Τ.Ε. |
| 6. | «Αποκατάσταση βλαβών στο κοινοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Αξιοκάστρου Κλήματος του Δ. Βοϊου του Ν. Κοζάνης» | 58.000,00 € | -- | Δ.Τ.Ε. |
| 7. | «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης» | 21.674,79 € | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | Δ.Τ.Ε. |
| 8. | «Διαρρύθμιση εισόδου και αίθριου αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης» | 24.226,00 € | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | Δ.Τ.Ε. |
| 9. | «Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή – Συντήρηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα» | 1.600.000,00 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) | Δ.Τ.Ε. |
| 10. | «Καθαρισμός φερτών υλικών στις όχθες του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού » | 5.638,01 € | ΣΑΕΠ 541 | Δ.Τ.Ε. |
| 11. | «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» | 166.027,86 € | Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.(ΣΑΕ 2751/2016) | Δ.Τ.Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  | 1.981.676,13 € |  |  |

Β2: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Οι υπάρχουσες μελέτες παρελθόντων ετών ύψους : 17.420.000,00 € έχουν ως εξής:

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Πρόγραμμα Χρηματοδότησης | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Παράλληλα έργα αναδασμού Δ.Κ. Άνω και Κάτω Κώμης Δ. Κοζάνης» | 3.400.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ | -- |
| 2. | «Παράλληλα έργα αναδασμού Τ.Κ. Πλατανορεύματος Δ. Σερβίων - Βελβεντού» | 1.250.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ | -- |
| 3. | «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης (Β΄κτίριο και άμεσος περιβάλλον χώρος )» | 5.540.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ | ΑΝΚΟ |
| 4. | «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» | 3.030.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ | Η μελέτη έχει εκπονηθεί από Ιδιώτη |
| 5. | «Διευθέτηση & Αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών Χειμάρρου Θολόλακα» | 4.200.000,00 € | Έχουν κατατεθεί στην Διαχειριστική Αρχή για ένταξη σε πρόγραμμα ΠΕΠ | ΑΝΚΟ |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  | 17.420.000,00 € |  |  |

Απαιτείται επικαιροποίηση  των παραπάνω προϋπολογισμών.

B3: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Κατά την διάρκεια του έτους 2016 το Τμήμα Δημοπράτησε 12 έργα (συμβατοποιημένα) συνολικού προϋπολογισμού : 1.070.181,18 € σε διάφορα προγράμματα που έχουν ως εξής:

| α/α | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός Έργου (με Φ.Π.Α.) | Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.) | Πρόγραμμα Χρηματοδότησης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα » | 83.000,00 € | 80.509,98 € | ΣΑΕΠ 041 |
| 2. | «Διευθέτηση ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων» | 97.000,00 € | 46.560,00 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 3. | «Κατασκευή βάσης για την διευθέτηση του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων» | 13.438,03 € | 6.450,24 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 4. | «Αποκατάσταση Τομών Οδοστρώματος στο έργο :(Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας)» | 10.081,30 € | 9.678,05 € | ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 |
| 5. | «Εργασίες σύνδεσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του έργου(Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοϊου)» | 8.065,05 € | 7.903,74 € | Ίδιοι Πόροι Π.Δ.Μ. |
| 6. | «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης» | 49.902,44 € | 48.405,36 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) |
| 7. | «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στην Δ.Ε. Λιβαδερού» | 24.622,65 € | 23.145,29 € | ΕΠΑΔΥΜ ΣΑΕ 205 |
| 8. | «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης» | 21.674,79 € | 20.807,82 € | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
| 9. | «Διαρρύθμιση εισόδου και αίθριου αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης» | 24.226,00 € | 23.741,67 € | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ |
| 10. | «Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή – Συντήρηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα» | 1.600.000,00 € | 633.592,79 € | Τέλος Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016) |
| 11. | «Καθαρισμός φερτών υλικών στις όχθες του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού » | 5.638,01 € | 5.356,11 € | ΣΑΕΠ 541 |
| 12. | «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» | 166.027,86 € | 164.030,13 € | Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α(ΣΑΕ 2751/2016) |
| ΣΥΝΟΛΟ : |  | 2.103.676,13 € | 1.070.181,18 € |  |

Β4: ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Έργα σε εξέλιξη την 31η Δεκεμβρίου 2016 που είναι τα εξής :

| Α/Α | ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1999 | «Φράγμα Πραμόριτσας»(Κοιν.Βυθού) | 13.970.200,49 € |
|  | 2002 | «Πολιτιστικό Κέντρο Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης» | 2.012.519,00 € |
| 2. | 2002 | «Κατασκευή Φράγματος Μεσοβούνου» | 2.767.312,19 € |
| 3. | 2002 | «Κατασκευή Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας» | 1.296.510,44 € |
| 4. | 2006 | «Φράγμα Πραμόριτσας»(Κοιν.Βυθού) (Σ.Σ.) | 5.143.220,34 € |
| 5. | 2007 | «Κατασκευή Φράγματος Μεσοβούνου»(Β΄Υποέργο) | 3.120.000,00 € |
| 6. | 2007 | «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Αναρράχης» | 5.475.983,42 € |
| 7. | 2007 | «Αγωγός Διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο» | 1.150.200,01 € |
| 8. | 2007 | «Πολιτιστικό Κέντρο Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης»(Σ.Σ.) | 859.183,14 € |
| 9. | 2008 | «Φράγμα Πραμόριτσας (Κοιν.Βυθού) (2η Σ.Σ.)» | 402.220,00 € |
| 10. | 2008 | «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Ηρακλεωτών Ν.Γρεβενών(Τμήμα Ν.Κοζάνης)» | 710.594,61 € |
| 11. | 2009 | «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας» | 593.110,02 € |
| 12. | 2010 | «Ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου» | 274.660,00 € |
| 13. | 2010 | «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάσταση Αποθέσεων των ΜΑΒΕ στο ΖΙΔΑΝΙ Κοζάνης» | 13.771.558,99 € |
| 14. | 2010 | «Αναμόρφωση πλατείας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ελλησπόντου» | 61.134,04 € |
| 15. | 2011 | «Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο ΖΙΔΑΝΙ Κοζάνης » | 160.000,00 € |
| 16. | 2011 | «Διαμόρωση του Περιβάλλοντα χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειου» | 881.298,14 € |
| 17. | 2012 | «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Ασκίου » | 796.798,78 € |
| 18. | 2012 | «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού» | 1.165.387,01 € |
| 19. | 2013 | «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Βελβεντού Ν.Κοζάνης » | 2.608.215,85 € |
| 20. | 2013 | «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Σιάτιστας » | 3.336.663,19 € |
| 21. | 2013 | «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Νομού Κοζάνης » | 1.879.188,82 € |
| 22. | 2013 | «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Καλαμιάς » | 22.248,88 € |
| 23. | 2013 | «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Κέντρου Σερβίων» | 9.760,00 € |
| 24. | 2013 | «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικού Αποχετευτικοί Αγωγοί Σερβίων Και Πλατανορέματος» | 3.169.353,72 € |
| 25. | 2014 | « Ολοκλήρωση Εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Πενταλόφου» | 49.500,00 € |
| 26. | 2014 | « Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού» | 1.098.682,46 € |
| 27. | 2014 | «Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Μανδύα εγχυτού σκυροδέματος ολοκλήρωση κατασκευής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου – Γυμνασίου Σερβίων » | 15.520,00 € |
| 28. | 2014 | « Εξωτερικά Δίκτυα ακαθάρτων Οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης» | 602.240,19 € |
| 29. | 2014 | « Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» | 24.735,02 € |
| 30. | 2014 | « Ολοκλήρωση Ελικοδρομίου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας Μποδοσάκειου» | 61.200,43 € |
| 31. | 2014 | « Επισκευή και Βελτίωση χώρων Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» | 400.601.89 € |
| 32. | 2014 | « Αποπεράτωση Βοηθητικού κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων» | 19.818,01 € |
| 33. | 2014 | « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά Αποχετευτικά Δίκτυα Οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου» | 6.440.996,18 € |
| 34. | 2014 | « Κατασκευή Αντλιοστασίου Ανύψωσης αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ. Νεάπολης Κοζάνης (Αντλιοστάσιο Ανύψωσης Λυμάτων ΕΕΛ Νεάπολης)»» | 35.750,01 € |
| 35. | 2014 | « Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» | 36.459,49 € |
| 36. | 2015 | « Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 στρεμμάτων με τροφοδοσία από αντλιοστάσιο νέου Φράγματος» | 1.507.055,46 € |
| 37. | 2015 | «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιό με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοϊου» | 35.750,01 € |
| 38. | 2015 | « Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής Ροδίτη Νομού Κοζάνης» | 1.238.371,37 € |
| 39. | 2015 | « Αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Τσακνοχωρίου (Ανθοχωρίου)» | 105.350,01 € |
| 40. | 2015 | « Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» | 312.302,03 € |
| 41. | 2015 | « Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» | 7.480.000,00 € |
| 42. | 2016 | «Κατασκευή Φραγματίου για την συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα ¨Πραμόριτσα¨ » | 80.509,98 € |
| 43. | 2016 | «Διευθέτηση ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων » | 46.560,00 € |
| 44. | 2016 | «Κατασκευή βάσης για την διευθέτηση του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων » | 6.450,24 € |
| 45. | 2016 | «Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος στο έργο ¨¨Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας¨ » | 9.678,05 € |
| 46. | 2016 | «Εργασίες σύνδεσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του έργου ¨Εσωτερικό και Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοϊου¨» | 7.903,74 € |
| 47. | 2016 | «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης » | 48.405,36 € |
| 48. | 2016 | «Υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων στην Δ.Ε. Λιβαδερού » | 23.145,29 € |
| 49. | 2016 | «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης » | 20.807,82 € |
| 50. | 2016 | «Διαρρύθμιση εισόδου και αίθριου αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης » | 23.741,67 € |
| 51. | 2016 | «Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή – συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην σχολής Δημοτικής Αστυνομίας για την οργάνωση και λειτουργία της σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα» | 633.592,79 € |
| 52. | 2016 | «Καθαρισμός φερτών υλικών στις όχθες του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού » | 5.356,11 € |
| 53. | 2016 | «Τεχνική – Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ » | 164.030,13 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 85.771.232,93 € |

Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος διενεργεί επίσης:

- Προσωρινές και Οριστικές παραλαβές έργων.

- Επιτροπές Π.Π.Α.Ε.

- Επιτροπές χαρακτηρισμού εδαφών.

- Επιτροπές εξακρίβωσης κόστους τιμών.

Γ.ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Τμήμα αυτό θα έπρεπε να ασχολείται με:

- Έλεγχος τήρησης Εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής Δημοσίων Έργων , που κατ΄αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Αντ΄αυτού

- Στο ανωτέρο Τμήμα ενώ έχει τοποθετηθεί Προϊστάμενος δεν μπορεί να λειτουργεί διότι δεν έχει στελεχωθεί με το ειδικευμένο προσωπικό , ανεξάρτητες κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και Τεχνικό Εξοπλισμό.

- Οι έλεγχοι των Έργων σήμερα γίνονται με συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας τμήμα ελέγχου Υλικών και ποιότητας Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ:

Η Δ/νση μας ασχολείται επίσης με τα εξής αντικείμενα  :

- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

(Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης  και αρχειοθέτησης εγκρίσεων τύπου, αδειοδότησης, επανακυκλοφορίας και διαγραφής. )

Η σχετική δραστηριότητα αναπτύσσεται στο παρακάτω πίνακα:

| Χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. | 60 |
| --- | --- |
| Μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. | 35 |
| Προσωρινή ακινητοποίηση Μ.Ε. | 51 |
| Επανακυκλοφορία Μ.Ε. | 9 |
| Διαγραφή Μ.Ε. | 54 |
| Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. | 6 |
| Βεβαίωση μη κατοχής Μ.Ε. | 6 |
| Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. | 18 |
| Βεβαίωση εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μ.Ε. | 17 |
| Ανάκληση βεβαίωσης εκτέλεσης έργου εκσκαφής από Μ.Ε. | 20 |
| Έγκριση οριστικής ή προσωρινής εξαγωγής Μ.Ε. | 7 |
| Σημειώματα καταβολής τέλους (απογραφής ταξινόμησης, ετήσιου τέλους, μεταβίβασης, αντικατάστασης άδειας ή/και πινακ. Κυκλ, έγκρισης τύπου) | 225 |
| Αυτοψία και σύνταξη έκθεσης αυτοψίας Μ.Ε. | 156 |
| Διαγραφές βεβαιωμένων τελών | 3 |
| Διάφορες επιστολές Μ.Ε. | 26 |
| Ηλεκτρονική καταχώρηση και αρχειοθέτηση εγκρίσεων τύπου | 108 |

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣΤο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε 10 Συνεδριάσεις , συζήτησε και διεκπεραίωσε εκατόν πενήντα έξι θέματα (156)  (ΑΠΕ , Παρατάσεις , Προσφυγές, Εγκρίσεις Μελετών , Εγγραφές στα Νομαρχιακά Μητρώα , Αναθεωρήσεις Εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα)

- ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

Έχουν γίνει δέκα δέκα  (10)  Εγγραφές στα Νομαρχιακά Μητρώα , έχουν γίνει οχτώ  (8) Αναθεωρήσεις Εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα, έχουν γίνει είκοσι τέσσερα (24) πιστοποιητικά διαγραφής επαγγελμάτων  και έχουν γίνει από την Υπηρεσία μας έντεκα  (11) παύσεις Επαγγέλματος Μηχανικών.

- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει  εννιά (9) γνωμοδοτήσεις για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικού ορυκτού  από τις οποίες οι εφτά (7) είναι θετικές και οι δύο (2) είναι αρνητικές.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Έχουμε εκδώσει είκοσι (20) άδειες διέλευσης από το Επαρχιακό Δίκτυο οχημάτων διαστάσεων και βαρών πέραν των επιτρεπομένων.

- ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Έχουν δοθεί δέκα  (10) εγκρίσεις μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο .

- ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ.

Έχει δοθεί τρεις (3) αδειοδότησης  διέλευσης καλωδίων οπτικών ινών από το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Επίσης έχει δοθεί μια (1) άδεια εκτελέσεως εργασιών τομής σε τμήμα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

- ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.

Έχουν δοθεί 4019 Βεβαιώσεις χιλιομετρικών αποστάσεων.

- ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Ωρίμανση έργων  και οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Συνεργασία με ΑΝΚΟ, Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΕΠΠΕΡΑΑ για την ωρίμανση των έργων και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 4 ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

2. Διαχείριση και Παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Π.Ε Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 -2013 και 2014-2020 (Σύνταξη Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών και Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου για όλα τα έργα του ΕΣΠΑ, Τροποποιήσεις Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων ) –  27 ΕΡΓΑ

Και ειδικότερα :

1) Σύνταξη 35 Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών Πράξεων στο Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  -  ΕΠΠΕΡΡΑ στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και 18 στο ΕΣΠΑ 2014-2020

2) Σύνταξη 34 Τεχνικών Δελτίων Υποέργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και 9 στο ΕΣΠΑ 2014-2020

3)  Σύνταξη 6 Τεχνικών Δελτίων Έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

4) Τροποποιήσεις 3 Τεχνικών Δελτίων ΄Εργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

3. Ολοκλήρωση πράξεων. Στα πλαίσια του κλεισίματος της προγραμματικής περιόδου  ΕΣΠΑ 2007-2013 ολοκληρώθηκαν στο Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  23 έργα και υποβλήθηκαν 23 Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων , 23 Τεχνικά Δελτία Πράξεων , 40 Τεχνικά Δελτία Υποέργων και 23 Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Πράξεων . Στο ΕΠΠΕΡΑΑ ολοκληρώθηκαν 4 έργα και υποβλήθηκαν 4 Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων , 4 Τεχνικά Δελτία Πράξεων , 8 Τεχνικά Δελτία Υποέργων , 6 Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και 8 Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Πράξεων

4. Προεγκρίσεις ελέγχου νομιμότητας πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο Ε.Π Δυτ. Μακεδονίας   12 προεγκρίσεις και στο ΕΠΠΕΡΑΑ 4

- ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Με Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκαν Επιτροπές με στελέχη της Υπηρεσίας μας για :

- Επιτροπές Μηχανικών για Διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου.

- Συγκρότηση Α/θμιών Επιτροπών εξέτασης της καταλληλότητας των ακινήτων για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Προνοιακών Επιχειρήσεων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

- Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

- Ορισμός Επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων.

- Ορισμός Επιτροπής Πιστοποίησης και ελέγχου για άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων και Σχολή Γυμναστικής.

- Ορισμός Εκπροσώπων για συμμετοχή στο κλιμάκιο ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

- Ορισμός μελών για επιτροπή ελέγχου Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πλήθος άλλων αποφάσεων της Προϊσταμένης Αρχής για συμμετοχή σε Επιτροπές.

- Μηχανικοί της Υπηρεσίας μας έχουν τοποθετηθεί στις Επιτροπές Περιφερειακών Οργάνων ελέγχου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ΠΟΕ)

Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

Στην εκτέλεση των ανωτέρω έργων και σύνταξη των μελετών αντιμετωπίζουμε τα εξής προβλήματα :

- ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Στη Υπηρεσία μας Υπηρετούν 27 Υπάλληλοι εκ των οποίων :14 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 8 Πολιτικοί Μηχανικοί,1 Γεωλόγος ,3 Τοπογράφοι Μηχανικοί, 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί .

Οχτώ (8) Υπάλληλοι ΤΕ εκ των οποίων : 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,1 Μηχανικός( ΓΕΩΠΕ),2 Πολιτικοί  Μηχανικοί, 1 ΤΕ Δομ.Έργων(χ.π.)  1 Γραφικών Τεχνικών και 1 ΤΕ Τεχν.Εφαρμογών.

Πέντε (5)  Υπάλληλοι ΔΕ εκ των οποίων :2 Διοικητικοί Υπάλληλοι,2 ΔΕ Τεχνικών και 1 ΔΕ Υδραυλικών.

Επίσης έντεκα (11) άτομα υπάγονται στο Τμήμα του Τεχνικού Εξοπλισμού οι οποίοι  είναι χειριστές μηχανημάτων.

Έχοντας υπόψη ότι τρέχουν έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και έργα που θα ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα  θα πρέπει να εμπλουτιστεί το προσωπικό με νέους Υπαλλήλους είτε  με προσλήψεις είτε με αποσπάσεις – μετακινήσεις.

-Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ με ειδικότητα Υδραυλικών Έργων έναν (1)

-Πολιτικό  Μηχανικό ΠΕ Περιβαντολλόγος έναν (1).

-Πολιτκοί Μηχανικοί ΤΕ δύο (2).

-Οδηγό έναν (1).

-ΔΕ Κλητήρα έναν (1).

-Μηχανολόγο Μηχανικό έναν (1).

-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό έναν (1).

Επίσης πρέπει στον Τεχνικό Εξοπλισμό να προσληφθούν  δύο (2) εργάτες ,ένας (1) Χειριστής μηχανημάτων έργων και ένας (1)  οδηγός.

- ΕΡΓΑ

Όπως γνωρίζετε ήδη τα έργα : «Φράγμα Σισανίου», «Φράγμα Μηλοχωρίου» έχουν περαιωθεί, ενώ το Φράγμα Μεσοβούνου πιστεύουμε θα παραδοθεί σύντομα και επειδή ο ρόλος της Δ.Τ.Ε .δεν είναι να συντηρεί και πολύ περισσότερο να διαχειρίζεται το σύνολο αυτών των έργων προτείνουμε :

2.1.Την σύσταση ενιαίου φορέα διαχείρισης όλων των φραγμάτων (εκτός Πραμόριτσας) ο    οποίος θα επιληφθεί των ανωτέρω (Ο όρος διαχείρισης περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο της κατάστασης  του τεχνικού έργου την αρχειοθέτηση των μετρήσεων, τη συγκρότηση του φακέλου του έργου, την συντήρηση του και τη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων. Η εκμετάλλευση του Φράγματος διαχείριση του αποθηκευμένου νερού για άρδευση θα γίνεται από τον αντίστοιχο φορέα ).

2.2.΄Εχουν περαιωθεί οι εργασίες του έργου «Οικοτουριστικές λιμναίες υποδομές λίμνης Πολυφύτου». Για τους ίδιους λόγους προτείνουμε τη σύσταση Φ.Δ. ή να παραληφθεί το έργο από τον Δήμο Βελβεντού – Σερβίων και Δήμο Κοζάνης.

2.3  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/21016 απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση προκειμένου να ελέγχονται και να φυλάσσονται ταυτόχρονα όλες οι εγκαταστάσεις του έργου.

2.4. Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Αναρράχης :

Το έργο είχε ημερομηνία περαίωσης μετά την 3η παράταση προθεσμίας την 31-12-2014. Λόγω των αντιρρήσεων των κατοίκων για την κατασκευή του έργου οι οποίες δεν έγινε δυνατόν να υπερκεραστούν ουσιαστικά το έργο έχει τεθεί σε πλήρη ακινησία.

Με την αριθμ.πρωτ.37488/1989/11-4-2014 αίτηση της, η αναδόχους Κ/ξία έχει ζητήσει την διάλυση της σύμβασης του έργου.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία με την αρ.πρωτ.οικ.51732/2771/22-5-14 εισήγησή της πρότεινε την διάλυση της σύμβασης στην Προϊσταμένη Αρχή (Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης). Εν όψει της πολιτικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας για την απένταξη του έργου, η Υπηρεσία μας είναι έτοιμη για την έκδοση της απόφασης περί αυτοδίκαιας διάλυσης της σύμβασης.

2 5.΄Εχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευή του πρότυπου θερμοκηπίου στην περιοχή του πρώην Δήμου Ελλησπόντου. Στο παρακάτω έργο έγινε οριστική παραλαβή το 2007 (βεβαίωση περαίωσης αριθμ.πρωτ.6173/12-1-2007).

Η μη χρήση του θερμοκηπίου τόσο καιρό είχε σαν αποτέλεσμα φθορές και ζημιές στα υλικά αλλά και τελικά όπως σας είχαμε επισημάνει (αριθμ.πρωτ.2443/7-4-2010) οι λεηλασίες δεν αποφεύχθηκαν γιατί ο χώρος δεν φυλασσόταν.

- ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ :

Το πλήθος μικρών έργων αποσπούν την δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού σε μεγάλα και πιο ουσιαστικά έργα, αφού η διαδικασία είναι ίδια είτε αφορούν μικρά ή μεγάλα έργα.

- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σας είναι γνωστό ότι για την κατασκευή ενός έργου εφαρμόζονται Νόμοι, Π.Δ/τα και Οδηγίες της Ε.Ε. Λόγω της πολυπλοκότητας της Νομοθεσίας αλλά και όλης της σχετικής νομολογίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές διαφορές (συνήθως με οικονομικά θέματα) ανάμεσα στους Αναδόχους των έργων και στην Υπηρεσία έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια  απαιτείται η πρόσληψη αποκλειστικά για την Υπηρεσία μας πεπειραμένου Νομικού Συμβούλου σε θέματα κατασκευής Δημοσίων Έργων και παραπλήσιων θεμάτων .

Σημειωτέον ότι η συνδρομή Νομικού Συμβούλου είναι απαραίτητη και σε άλλες υποθέσεις όπως στην διαδικασία ενστάσεων κατά την δημοπράτηση των Δημοσίων Έργων ή σε θέματα παραχώρησης εκτάσεων για κατασκευή Έργων ή σε θέματα διεκδικήσεων αποζημιώσεων από οδικά ατυχήματα κ.λ.π.

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Τ.Ε.  +Τ.Δ.Π. + Τ.Σ.Ε.  + Τ.Π.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β