ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Κοζάνη , 24-01-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| Εισαγωγή | Σελ. 3 |
| --- | --- |
| 1. Δράσεις Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων | Σελ. 4 |
| 2. Δράσεις Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | Σελ. 20 |
| 3. Δράσεις Τμήματος Εργαστηρίων | Σελ. 28 |
| 4. Λοιπές Δράσεις Διεύθυνσης | Σελ. 29 |
| 5. Γραμματειακή Υποστήριξη | Σελ. 36 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | Σελ. 38 |
| Α’ Πίνακες Δημοπράτησης Έργων ημερολογιακού έτους 2016. | Σελ. 39 |
| Β’ Πεπραγμένα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) – Μελέτες & Κατασκευή – Εκτέλεση Έργων. | Σελ. 54 |
| Γ΄ Πίνακες Συμβάσεων Έργων & Μελετών. | Σελ. 61 |
| Δ΄ Προγραμματικές Συμβάσεις | Σελ. 62 |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2016 / 31-12-2016

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας συστήθηκε με τον νέο Οργανισμό της Αιρετής  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010) και οργανώνεται σε τρία Τμήματα.

- Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου, στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια,  καθώς και  η συντήρηση και ο αποχιονισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου

- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα σε έργα Κτιριακά, Υδραυλικά, Εγγειοβελτιωτικά, Ηλεκτρομηχανολογικά  κ.λ.π.

- Τμήμα Εργαστηρίων  με αρμοδιότητα στις Προδιαγραφές Έργων και στον Ποιοτικό Έλεγχο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) «υποκατέστησε» από 01-7-2011 τις προηγούμενες - παλαιές Διευθύνσεις α) Δημοσίων Έργων, β) Ελέγχου Κατασκευής Έργων και γ) Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας και συνακόλουθα - ως διάδοχο σχήμα - ανέλαβε τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων - παλαιών Διευθύνσεων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα),  αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους Τομείς των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Κτιριακών  και  λοιπών έργων  τόσο ως προς την Μελέτη – Κατασκευή τους, όσο και ως προς τη Συντήρησή τους.

Επιπλέον η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, υποστηρίζει στον τομέα υλοποίησης έργων Φορείς της Περιφέρειας που δεν έχουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και στελέχωση.

Επιπροσθέτως στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνεται και η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της Διαδικασίας Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων παρέχει επίσης Υποστήριξη στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μέσω των Μηχανικών της, στον Έλεγχο της Υλοποίησης Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Ο Απολογισμός που ακολουθεί αναλύεται ανά Τμήμα και σύμφωνα με τις δραστηριότητες  τους. Επίσης, παρατίθενται και οι δραστηριότητες της Γραμματείας, η οποία  υποστηρίζει το σύνολο των Τμημάτων καθώς και οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Διεύθυνσης που είναι ανεξάρτητες των Τμημάτων αυτής,  όπως η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η λειτουργία της Διεύθυνσης ως Προϊσταμένης Αρχής των έργων, η λειτουργία της Διεύθυνσης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών  και η υποστήριξη που παρέχει η Υπηρεσία στην λειτουργία των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου του Αναπτυξιακού Νόμου.

- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

  - Κατασκευή και Συντήρηση  Έργων Οδοποιίας  και  Λιμενικών Έργων  με τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους Ν. 3669/2008,  και Ν. 3316/2005 καθώς και του Ν. 4412/2016.

  - Διαχείριση και Συντήρηση οχημάτων &  μηχανημάτων έργων της Υπηρεσίας.

  - Στοιχειώδης Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου με ίδια μέσα .

  - Σύνταξη – εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού Χειμερινής Περιόδου Ε.Ο.  Δικτύου αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  - Ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας.

  - Λοιπές Δράσεις.

1.1.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| 1 | Κατασκευή οδού Καλύβια Ντέτσιου - Σαμαρίνα | 6.000.000,00 € (Προϋπολογισμός) 4.320.222,73 € (Σύμβαση) 2.636.786,32 € (Πληρωμές) | Διάλυση της Σύμβασης. Αποκαταστάθηκαν τα Ελαττώματα και οι Παραλείψεις Συντήρησης που επισημάνθηκαν κατά την διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Εκκρεμεί η Οριστική Παραλαβή (απαιτείται η Απένταξη του έργου). |
| 2 | Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 590.000,00 € (Προϋπολογισμός) 290.034,18 € (Σύμβαση) | Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 3 | Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης | 1.130.000,00 €. (Προϋπολογισμός) 682.834,45 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη . Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2013-2020. |
| 4 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Κοζάνης. | 10.350.000,00 € (Προϋπολογισμός) 5.639.023,92 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 5 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Φλώρινας. | 3.975.000,00 € (Προϋπολογισμός) 2.377.859,38 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 6 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Καστοριάς. | 2.850.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.617.358,99 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 7 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Γρεβενών. | 2.030.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.775.638,70 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 8 | Οριστική παραλλαγή της υφιστάμενης (παλαιάς) Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαϊδας λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ |  | Κατασκευάσθηκε από την ΔΕΗ υπό την εποπτεία του ΤΣΕ |
|  | Σύνολο | 26.925.000,00 €. (Προϋπολογισμός) 16.702.972,35 €. (Συμβάσεις) |  |

1.1.2  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| 1 | Συντήρηση οδικού δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρας) / Π.Δ.Μ. | 450.000,00 € (Προϋπολογισμός) 346.500,00 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 2 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΦΛΩΡΙΝΑΣ, από Πτολεμαΐδα (τέλος new jersey) έως Κόμβο Παραβεγορίτιδας. | 300.000,00 € (Προϋπολογισμός) 270.000,00 € (Σύμβαση). | Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 3 | Συντήρηση – Βελτίωση Τμημάτων της Ε.Ο. 4 από Πολύμυλο έως Ζωοδόχο Πηγή. | 184.663,98 € (Προϋπολογισμός) 97.871,91 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 4 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. | 1.750.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.131.385,46 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 5 | Κατεδάφιση Γεφυρών στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη | 80.000,00 € (Προϋπολογισμός) 40.000,00 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 6 | Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. | 445.000,00 € (Προϋπολογισμός) 222.500,00 € (Σύμβαση) | Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. |
| 7 | Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ, (2015). | 130.000,00 € (Προϋπολογισμός) 63.699,99 € (Σύμβαση) | Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 8 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 160.000,00 € (Προϋπολογισμός) 78.366,93 € (Σύμβαση) | Απομένει η διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου στις αρχές του 2017. |
| 9 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 160.000,00 € (Προϋπολογισμός) 63.966,92 € (Σύμβαση) | Απομένει η διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου στις αρχές του 2017. |
| 10 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 560.000,00 € (Προϋπολογισμός) 223.911,06 € (Σύμβαση) | Προσωρινή παραλαβή του έργου. Απομένει η διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου εντός του 2017. |
| 11 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 320.000,00 € (Προϋπολογισμός) 156.566,23 € (Σύμβαση) | Προσωρινή παραλαβή του έργου. Απομένει η διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου εντός του 2017. |
| 12 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συμπληρωματική Σύμβαση. | 451.940,77 € (Προϋπολογισμός) 292.179,71 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 13 | Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 113+200 στην Ε. Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων». | 73.800,00 € (Προϋπολογισμός) 32.472,00 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 14 | Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ, (2016). | 130.000,00 € (Προϋπολογισμός) 55.899,99 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Στις αρχές του 2017 θα διενεργηθεί η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 15 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης , αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 1.100.000,00 € (Προϋπολογισμός) 398.595,67 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 16 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών , αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 320.000,00 € (Προϋπολογισμός) 108.785,05 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 17 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 300.000,00 € (Προϋπολογισμός) 113.558,01 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 18 | Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016. | 19.700,00 € (Προϋπολογισμός) 18.271,35 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. |
| 19 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε. Ο. 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Ο.Σ.Ε. | 835.000,00 € (Προϋπολογισμός) 326.953,06 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 20 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 650.000,00 € (Προϋπολογισμός) 281.524,69 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 21 | Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 113+200 στην Ε. Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων». Συμπληρωματική Σύμβαση. | 37.786,39 € (Προϋπολογισμός) 16.626,01 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Εντός του 2017 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 22. | Αντικατάσταση καλωδίων σε Κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου. | 49.000,00 € (Προϋπολογισμός) 23.030,02 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή του έργου. |
|  | Σύνολο | 8.506.891,14 €. (Προϋπολογισμός) 4.362.634,06 € (Συμβάσεις) |  |

1.1.3	ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΣΕ ΔΤΕ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Ο.Κ.Ω.» ΣΑΕΠ 541

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Σύνολο |  |  |

Ήδη έχει ξεκινήσει η σύνταξη Μελετών Συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

1.1.4  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έργα και μελέτες που προτάθηκαν για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ)

| Α/Α | Τίτλος έργου | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 1 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από περιοχή αεροδρομίου έως Καρυδίτσα | 43.000.000,00 | Ολοκλήρωση Μελέτης |
| 2 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από Καρυδίτσα έως Ρύμνιο | 48.100.000,00 | Ολοκλήρωση Μελέτης |
| 3 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από Τριγωνικό – Όρια Ν. Λάρισας | 40.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 4 | Διαμόρφωση προσβάσεων και κατασκευή δύο νέων άνω σιδηροδρομικών διαβάσεων στην είσοδο της Κοζάνης (Ε.Ο Κοζάνης – Λάρισας, Ε.Ο Κοζάνης – Θεσσαλονίκης) | 3.500.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 5 | Κατασκευή Οδικού Τμήματος στην περιοχή της Βεύης για την παράκαμψη των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων | 5.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 6 | Ε.Ο Γρεβενά – Όρια Ν. Τρικάλων | 50.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου |
|  | Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 7 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Φλώρινα - Πισοδέρι | 60.000.000,00 | Οριστικές Μελέτες. Ζητήθηκαν Στοιχεία από Ε.Δ.Α./ Π.Δ.Μ. |
| 8 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Πισοδέρι-– Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής | 40.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 9 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Πρεσπών) | 12.000.000,00 | Οριστικές Μελέτες. Ζητήθηκαν Στοιχεία από Ε.Δ.Α./Π.Δ.Μ. |
| 10 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Χάνι Μπιρίκι) | 20.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |

| Α/Α | Τίτλος έργου | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 11 | Ε.Ο Διασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερμανός | 30.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
|  | Σύνολο | 351.600.000,00 |  |

1.1.5  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΣΕ ΔΤΕ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ο.Κ.Ω. | 16.000.000,00 | ΣΑΕΠ 541 |
| 2 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ | 4.500.000,00 | ΣΑΕΠ 541 |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.1 «Κατασκευή και συντήρηση  έργων οδοποιίας  και  λιμενικών έργων  με τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους Ν.3669/2008, Ν.4412/2016 και Ν.3316/2005»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Κατασκευή Δημοσίων Έργων |  | Σε εξέλιξη | Ακολουθεί Πίνακας Έργων |
| 1.1.1 | Η επίβλεψη κατασκευής των πάσης φύσεως έργων (Κατασκευής και Συντήρησης) | 24 έργα |  |  |
| 1.1.1.1 | Ορισμός επιβλέποντα ή επιβλεπόντων σε κάθε έργο | Σε εννέα (9) έργα |  | Αφορά πέντε (9) νέα έργα |
| 1.1.1.2 | Η έγκριση χρονοδιαγράμματος σε κάθε έργο | Σε εννέα (9) νέα έργα |  |  |
| 1.1.1.3 | Ο έλεγχος επιμετρήσεων , τελικών επιμετρήσεων, λογαριασμών σε κάθε έργο και η προώθησή της για πληρωμή | Σε 24 έργα |  |  |
| 1.1.1.4 | Η φροντίδα για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς | Όπου απαιτείται |  |  |
| 1.1.1.5 | Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των έργων και η σύσταση Επιτροπών | Δεκατέσ-σερα (14) έργα |  | Οι Προσωρινές και Οριστικές Παραλαβές γίνονται όταν εξαντληθούν – εκπνεύσουν οι απαιτούμενες προθεσμίες σε κάθε έργο. |
| 1.1.1.6 | Η Εισήγηση προς το ΠΣΔΕ για έγκριση Παρατάσεως Προθεσμίας Περαίωσης Έργων και μελετών. | Δεκατέσ- σερις (14 ) Παρατάσεις συνολικά |  |  |
| 1.1.1.7 | Η Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η Εισήγηση για Έγκριση στο Π.Σ.Δ.Ε. | Δεκατρείς (13) Α.Π.Ε. συνολικά |  |  |
| 1.8 | Η προώθηση Παρατάσεων Προθεσμίας Περαίωσης Έργων και Α.Π.Ε. στην Προϊστάμενη Αρχή για Έγκριση και Υπογραφή. | Είκοσι επτά (27) θέματα συνολικά. |  |  |
| 1.1.1.9 | Η δημιουργία και ενημέρωση καρτέλας με τα σημαντικότερα στοιχεία για κάθε νέο έργο. | Εννιά (9) νέα έργα & Είκοσι τέσσερα (24) συνολικά. |  | Η ενημέρωση των καρτελών γίνεται σε «καθημερινή» βάση, ανάλογα με την δραστηριότητα κάθε έργου. |
| 1.1.1.10 | Παροχή στοιχείων σε επιτόπιους ελέγχους από τρίτους. Η διάθεση προσωπικού (Διαχειριστική Αρχή, ΕΣΠΕΛ, Υπουργεία κλπ.) καθώς και η υποστήριξη των αρχών στην επίλυση διοικητικών διαφορών (ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγή) | Σε καθημε- ρινή βάση |  | Αλληλογραφία με Διαχειριστική αρχή κ.λπ. |
| 1.1.1.11 | Η οργάνωση των μετακινήσεων του Προσωπικού (Μέλη Επιτροπών και Επιβλέποντες) στα έργα αρμοδιότητας της Υπηρεσία και μη. | Σε καθημε- ρινή βάση |  |  |
| 1.1.1.12 | Η Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Προϊστάμενης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.) | Τριάντα τρία (33) θέματα συνολικά. | 14 Παρατάσεις, 13 Α.Π.Ε., 3 Τροποποιή-σεις Μελέτης, 1 Αίτηση Θεραπείας, 1 Θεώρηση Μελέτης, 1 Επείγουσα Ανάθεση Εργασιών | Οι Αποφάσεις αφορούν διάφορα θέματα, όπως Εγκρίσεις Παρατάσεων με αναθεώρηση, Εγκρίσεις ΑΠΕ κλπ. |
| 1.1.1.13 | Υλοποίηση Προμηθειών, Μίσθωσης Μηχανημάτων (Αποχιονισμός 2015-2016) | 12 |  | 0 Προμήθειες, 12 Συμβάσεις Μισθώσεων για 56 Μηχανήματα |
| 1.1.2 | Σχεδιασμός και προετοιμασία Δημοσίων Έργων |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Σύνταξη τεχνικής μελέτης | 9 |  |  |
| 1.1.2.2 | Σύνταξη τευχών δημοπράτησης | 9 |  |  |
| 1.1.2.3 | Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης | 0 |  |  |
| 1.1.2.4 | Προτάσεις έργων για σχεδιασμό επόμενης προγραμματικής περιόδου Σ.Ε.Σ. | 1 έργο |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.2 «Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων  μηχανημάτων έργων της υπηρεσίας».

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων |  |  |  |
| 1.2.1 | Συντήρηση από την υπηρεσία. | 27 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στο εργοτάξιο της Κοζάνης |
| 1.2.2 | Συντήρηση από ιδιώτες. | 11 | Ιδιώτες | Ορισμένα από τα μηχανήματα-οχήματα συντηρήθηκαν από τα συνεργεία του Τ.Σ.Ε. και από τους ιδιώτες |
| 1.2.3 | Διάθεση αναλωσίμων από την αποθήκη της υπηρεσίας. | Καθημερινά | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στο εργοτάξιο της Κοζάνης |
| 1.2.4 | Διάθεση ίδιων τεχνιτών και εργασία επισκευών σε περιορισμένη έκταση. | Καθημερινά | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στα εργοτάξια της Τ.Σ.Ε. |
| 1.2.5 | Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων | 27 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.6 | Έλεγχος ποιότητας συντήρησης - επισκευής - σύνταξης λογαριασμών. | 27 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί - Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.7 | Ενημέρωση βιβλίων μηχανημάτων. | 27 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.8 | Προμήθεια και παραλαβή καυσίμων | 27 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.9 | Διεκπεραίωση συναφών εργασιών (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ) | 12 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα |
| 1.2.10 | Παύση κυκλοφορίας μηχανημάτων | 2 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Μηχανήματα και οχήματα που τέθηκαν σε κατάσταση ακινησίας |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.3 «Στοιχειώδης συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου με ίδια μέσα».

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | Συντήρηση Οδικού Δικτύου με ίδια μέσα |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Τεχνική αστυνόμευση, έλεγχος Ε.Ο. Δικτύου μήκους περίπου 500,00 χλμ. | Σε καθημε- ρινή βάση | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Αφορά όλο το δίκτυο της Περιφέρειάς μας αρμοδιότητας του Τ.Σ.Ε. και γίνεται από τα συνεργεία των κατά τόπους εργοταξίων |
| 1.3.1.2 | Επούλωση λάκκων στο Ε.Ο.Δ. με ψυχρό ασφαλτόμιγμα (Συντήρηση οδοστρωμάτων) | 854 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. Κάθε τεμάχιο ζυγίζει 25,00 κιλά |
| 1.3.1.3 | Τοποθέτηση κώνων ασφαλείας PVC | 112 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.4 | Αποκατάσταση-αντικατάσταση-τοποθέτηση πινακίδων σημάνσεως και πληροφοριακών | 157 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.5 | Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων | 66 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.6 | Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας | 28 μέτρα | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.7 | Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών | 77 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.8 | Αναδιαγράμμιση του οδοστρώματος του Ε.Ο.Δ. | 91 χλμ. οριογραμμής | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Τα χιλιόμετρα αναδιαγράμμισης αφορούν μόνο οριογραμμή |
| 1.3.1.9 | Άρση καταπτώσεων εντός ωραρίου | 85 επεμβάσεις | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. και Εργολάβος | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.10 | Παρακολούθηση - έλεγχος καλής λειτουργίας - συντήρηση ηλεκτροφωτισμού | 57 κόμβοι / 2.950 λαμπτήρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. και Εργολάβος | Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.11 | Έκτακτες επεμβάσεις για αποκατάσταση λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών | 12 | Μηχανικοί | Σε 2 κόμβους του Ε.Ο.Δ. (ΑΕΒΑΛ και Δισπηλιού). |
| 1.3.1.12 | Έκτακτες επεμβάσεις για αποκατάσταση κυκλοφορίας εκτός ωραρίου | 250 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. μετά από ειδοποίηση (τροχαία ατυχήματα, απομάκρυνση οχημάτων και αντικειμένων - καθαρισμός οδοστρώματος). |
| 1.3.1.13 | Κοπή φυτικών παραπλεύρως των οδών για αποκατάσταση ορατότητας της οδού και των πινακίδων | Όταν παρουσιαστεί ανάγκη και το επιτρέπουν οι συνθήκες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε ολόκληρο το Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.14 | Καθαρισμός οδών με μηχανικό σάρωθρο | 18 χλμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα οδικά τμήματα του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.15 | Διάνοιξη τριγωνικών τάφρων με διαμορφωτή γαιών (Grader) | 110 χλμ | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα οδικά τμήματα του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.16 | Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα | 70 χλμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα οδικά τμήματα του Ε.Ο.Δ. |

Προμήθειες χρώματος οδοσήμανσης , στηθαίων ασφαλείας

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (30.000 ΚΙΛΩΝ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (20.000 ΚΙΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» | 98.400,00 € 77.859,00 € | Παραλήφθηκε Οριστικά |
|  | Σύνολο | 176.259,00€ |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.4 «Σύναψη Σχεδίου Αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Ε.Ο Δικτύου αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Συντήρηση και επισκευή αλατοδιανομέων και λεπίδων | 3 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.- Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Μηχανήματα αποχιονισμού Τ.Σ.Ε. |
| 1.4.1.2. | Κατάρτιση Σχεδίου Αποχιονισμού | 2 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Αφορά τον Αποχιονισμό και την αντιμετώπιση Παγετού στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Δ.Μ. |
| 1.4.1.3 | Προμήθεια Αλατιού | Σε συνεργασία με τμήμα προμηθειών |  | Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης & Διενέργεια Διαγωνισμού |
| 1.4.1.4 | Παραλαβή Αλατιού | Σε συνεργασία με τμήμα προμηθειών |  | Επιτροπή Παραλαβής |
| 1.4.1.5 | “Ενοικίαση” Μηχανημάτων Αποχιονισμού (πολυεργάτες / φορτωτές / ελκυστήρες / φρέζες, διαμορφωτήρες γαιών) | 31 / 9 / 6 / 2 / 7 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης- Διενέργεια Διαγωνισμού για πολυεργάτες, τρακτέρ, διαμορφωτές γαιών και φρέζα |
| 1.4.1.6 | Μεταφορά αλατιού και διασπορά στις διάφορες θέσεις. | 9 θέσεις (2015-2016) 9 θέσεις (2016-2017) | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Η διανομή του αλατιού γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδικού τμήματος. |
| 1.4.2 | Χιονοπτώσεις-Παγετός |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Παρακολούθηση καιρικών φαινομένων και έλεγχος κατάστασης οδικού δικτύου | Καθημερινά κατά την χειμερινή περίοδο | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Αφορά τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Δ.Μ. |
| 1.4.2.2 | Συντονισμός εργασιών αποχιονισμού - αλατοδιανομής | 90 ημέρες | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.3 | Ημέρες απασχόλησης προσωπικού σε 24ωρη βάση | 25 ημέρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.-Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.4 | Εργασίες αντιμετώπισης παγετού | 65 ημέρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.-Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.5 | Παραλαβή αλατιού και διασπορά στις διάφορες θέσεις | 9 θέσεις (2015-2016) 9 θέσεις (2016-2017) | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Επιτροπή Παραλαβής |
| 1.4.2.6 | Επιπλέον μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για έκτακτες καταστάσεις | 0 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού |  |
| 1.4.2.7 | Έλεγχος εργασιών αποχιονισμού | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |
| 1.4.2.8 | Καταγραφή ωρών εργασίας | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |
| 1.4.2.9 | Παρακολούθηση δαπανών αποχιονισμού, διεκπεραίωση ημερολογίων εργασίας και σύνταξη λογαριασμών | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |

Προμήθειες αλατιού , μίσθωση μηχανημάτων χειμερινής περιόδου 2014 – 2015 & περιόδου 2015-2016.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΣΥΜΒΑΣΗ | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015- 2016 |  |  |
| 1 | Προμήθεια 2.000 (δύο χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015- 2016 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ. | 1.224.096,00 € (με το ΦΠΑ) 530.068,50 € (με το ΦΠΑ) από τον διαγωνισμό 453.937,65 € (με το ΦΠΑ) από την διαπραγμάτευση | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016- 2017 |  |  |
| 1 | Προμήθεια 300 (τριακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015- 2016 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) | 24.576,00 € | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | Προμήθεια και μεταφορά 900 (εννιακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016- 2017 | 74.400,00 € 74.325,60 € | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | «Προμήθεια και μεταφορά 5.000 (πέντε χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016 – 2017». | 425.000,00 € 365.800,00 € | Σε εξέλιξη |
| 4 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ. | 1.199.638,00 € (με το ΦΠΑ) 388.926,00 (με το ΦΠΑ) από τον διαγωνισμό | Σε εξέλιξη |
|  | Σύνολο | 2.947.710,00 (προϋπολογισμός) 1.837.633,75 (Συμβάσεις) |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.5 «Ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Απαλλοτριώσεις |  |  |  |
| 1.5.1 | Έγκριση Κτηματολογίου | 1 |  |  |
| 1.5.2 | Κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.3 | Επιτάξεις ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.4 | Ορισμός δικάσιμου |  |  |  |
| 1.5.5 | Έκδοση αποφάσεων Μον. Πρωτοδικείου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας και αποφάσεων Εφετείου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας |  |  |  |
| 1.5.6 | Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων και δικηγορικής αμοιβής σε εφαρμογή Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου και Αποφάσεων Εφετείου. |  |  |  |
| 1.5.7 | Συντέλεση απαλλοτρίωσης- Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων |  |  |  |
| 1.5.8 | Εκκρεμείς διαδικασίες (χρηματοδότηση, δικαστήριο, σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης, παρακατάθεση αποζημίωσης, κλπ) | 8 |  | Οι εκκρεμότητες είναι συνολικά μαζί με παλαιότερων ετών λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου των απαλλοτριώσεων (έγκριση κτηματολογίου, περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου, χρηματοδότηση, ορισμός δικάσιμου, κλπ). |
| 1.5.9 | Εξαγορά ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.10 | Ενημέρωση νομοθεσίας διαδικασιών απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή δημοσίων έργων | Σε συνεχή βάση |  | - Η ενημέρωση γίνεται μέσω προφορικής και έγγραφης επικοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία (Υποδομών, Εσωτερικών, Οικονομικών). - Συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή στη «Νομοτέλεια» στη πλήρη έκδοση. - Επίσης μέσω δικτυακών τόπων ενημέρωσης νομοθεσίας. |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.6 «Λοιπές Δράσεις»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1 | Χορήγηση αδειών |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Αιτήματα χορήγησης αδειών τομών εθνικού δικτύου , παρατάσεις ισχύος αδειών. | 6 άδειες |  |  |
| 1.6.1.2 | Χορήγηση αδειών διέλευσης από εθνικό δίκτυο. | 409 άδειες |  |  |
| 1.6.1.3 | Αιτήματα χορήγησης αδειών κυκλοφοριακής σύνδεσης επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων με το εθνικό δίκτυο-απαλλαγή κατασκευής κόμβου σύνδεσης | 15 |  | Μία αφορά ανάκληση κυκλοφοριακής σύνδεσης |
| 1.6.1.4 | Βεβαιώσεις ισχύος κυκλοφοριακών συνδέσεων | 2 |  |  |
| 1.6.1.5 | Αιτήματα για Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης Οπτικών Ινών και άδεια εκσκαφής | 7 |  |  |
| 1.6.2 | Χαρακτηρισμοί και Αποχαρακτηρισμοί Οδών |  |  |  |
| 1.6.2.1 | Χαρακτηρισμοί Οδών |  |  |  |
| 1.6.2.2 | Ανακατάταξη οδών |  |  |  |
| 1.6.2.3 | Αποχαρακτηρισμοί οδών | 1 |  |  |
| 1.6.3 | Ενημέρωση προσωπικού |  |  |  |

Για όλους τους οδικούς άξονες των εθνικών οδών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν οριστεί υπεύθυνοι μηχανικοί στελέχη της υπηρεσίας, για την επιθεώρηση της κατάστασης των αξόνων και του οδοφωτισμού.

|  | KOZANH 24 -01-2017 |  |  | KOZANH 24-01-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Τ.Σ.Ε. |  |  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ |
|  |  |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|  | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  | Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄β. |  |  | Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β. |

- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

  - Μελέτη και εκτέλεση  Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Έργων Περιβάλλοντος, Υδραυλικών, Κτιριακών και λοιπών Αρχιτεκτονικών και  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους Ν. 3669/2008,  και Ν. 3316/2005. καθώς και του Ν. 4412/2016.

  - Συντήρηση  αντίστοιχων έργων αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  - Λοιπές δράσεις.

  - Τεχνική υποστήριξη  λοιπών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δήμοι, Πανεπιστήμιο κ.λ.π) στην διαδικασία υλοποίησης έργων του Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016. (Προγραμματικές Συμβάσεις) .

.

| 2.1 | Μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος, υδραυλικών , κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. |
| --- | --- |

2.1.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (Υποέργο 1) | 48.600.592,00 (Προϋπολογισμός) 19.410.168,62€ (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 2 | ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ (Υποέργο 5) | 283.619,27 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 3 | ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΠ (Υποέργο 4) | 23.449,00 (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 4 | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΤΕ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ (Υποέργο 6) | 60.500,00 (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 5 | Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,9 ΜW στη θέση "υψηλή περιοχή κτημάτων Bελβεντού" στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης | 1.660.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.109.149,50 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 6 | Κτίριο Πολιτιστικού κέντρου Σερβίων | 3.470.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.800.710,20 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η .Προσωρινή Παραλαβή του έργου |
| 7 | Αντικατάσταση ανεμιστήρων στον Κεντρικό Ψύκτη στο Κτίριο της Π.Δ.Μ. | 11.500,00 € (Προϋπολογισμός) 10.925,01 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 8 | Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 1,90 MW, στο Ρέμα Λάφιστα Δ. Σερβίων-Βελβεντού Συμπληρωματικές Εργασίες | 180.000,00€ (Προϋπολογισμός) 136.097,55 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη |
| 9 | Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων | 201.116,07 € (Προϋπολογισμός) 67.188,75 € (Σύμβαση) | Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού |
| 10 | Προμήθεια και τοποθέτηση Ειδικού Αναβατήρα πρόσβασης των Α.Μ.Ε.Α., (υποέργο του έργου «ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. |  | Διενεργήθηκε η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. |
|  | Σύνολο | 54.490.776,34 € (Προϋπολογισμός) 22.901.807,90€ (Σύμβαση) |  |

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 916.000,00 € (Προϋπολογισμός) 439.383,83 € (Σύμβαση) | Έγινε εκκαθάριση της εργολαβίας. Προσωρινή-Οριστική παραλαβή. Υποβλήθηκε έκθεση ολοκλήρωσης στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αντίστοιχης πράξης. |
| 2 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β' Φάση). | 558.000,00 € (Προϋπολογισμός) 232.692,79 € (Σύμβαση) 14.115,11 € (Πληρωμές). | Υποβλήθηκε έκθεση ολοκλήρωσης στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αντίστοιχης πράξης. |
| 3 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 790.000,00 € (Προϋπολογισμός) 355.647,54 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η Οριστική Παραλαβή του έργου. Υποβλήθηκε έκθεση ολοκλήρωσης στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αντίστοιχης πράξης. |
| 4 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 625.000,00 € (Προϋπολογισμός) 268.750,02 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η Οριστική Παραλαβή του έργου. Υποβλήθηκε έκθεση ολοκλήρωσης στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αντίστοιχης πράξης. |
| 5 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων-Αύρας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού | 2.090.000,00 € (Προϋπολογισμός) 935.206,37 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Υποβλήθηκε έκθεση ολοκλήρωσης στα πλαίσια ολοκλήρωσης της αντίστοιχης πράξης. |
| 6 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 1.125.000,00 € (Προϋπολογισμός) 595.918,67 € (Σύμβαση) | Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης. |
| 7 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β' Φάση) – Ολοκλήρωση εργασιών. | 693.000,00 € (Προϋπολογισμός) 288.011,95€ (Σύμβαση) | Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης. |
| 8 | Ολοκλήρωση εργασιών - εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 336.000,00 € (Προϋπολογισμός) 149.271,19 € (Σύμβαση) | Δημοπρατήθηκε, Υλοποιήθηκε, Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης. |
|  | Σύνολο | 7.133.000,00 € (Προϋπολογισμός) 3.278.997,47 € (Σύμβαση) |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.1  «Μελέτη και εκτέλεση  εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος, υδραυλικών, κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών και  ηλεκτρομηχανολογικών έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Κατασκευή Δημοσίων Έργων |  | Σε εξέλιξη | Ακολουθεί Πίνακας Έργων |
| 2.1.1 | Η Επίβλεψη κατασκευής των πάσης φύσεως έργων. | Δεκαπέντε (15) έργα |  | Οι νέες συμβάσεις του έτους 2016 είναι πέντε (5) ενώ τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη είναι δέκα(10). |
| 2.1.1.1 | Ορισμός επιβλέποντα ή επιβλεπόντων σε κάθε έργο | Σε τρία (3) νέα έργα |  |  |
| 2.1.1.2 | Η έγκριση χρονοδιαγράμματος σε κάθε έργο | # Σε 2 έργα |  |  |
| 2.1.1.3 | Ο έλεγχος επιμετρήσεων, ενδεχόμενων λογαριασμών σε κάθε έργο και η προώθησή της για πληρωμή τους. | Σε 15 έργα |  |  |
| 2.1.1.4 | Η φροντίδα για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς | Σε 15 έργα |  |  |
| 2.1.1.5 | Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των Έργων και η Σύσταση Επιτροπών | 8 έργα |  | Οι Προσωρινές και Οριστικές Παραλαβές γίνονται όταν εξαντληθούν – εκπνεύσουν οι απαιτούμενες προθεσμίες σε κάθε έργο. |
| 2.1.1.6 | Η Εισήγηση προς το ΠΣΔΕ για Έγκριση Παρατάσεως Προθεσμίας Περαίωσης Έργων. | Τρεις (3) Παρατάσεις συνολικά | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.6.) |  |
| 2.1.1.7 | Η Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η Εισήγηση για Έγκριση στο Π.Σ.Δ.Ε. | Οκτώ (8) Α.Π.Ε. συνολικά | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.7.) |  |
| 2.1.1.8 | Η προώθηση Παρατάσεων Προθεσμίας Περαίωσης και ΑΠΕ στην Προϊστάμενη Αρχή για Έγκριση και Υπογραφή | Έντεκα (11) θέματα συνολικά. | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.8.) |  |
| 2.1.1.9 | Η δημιουργία και ενημέρωση καρτέλας με τα σημαντικότερα στοιχεία για κάθε έργο | 11 έργα |  | Η ενημέρωση των καρτελών γίνεται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με την δραστηριότητα κάθε έργου. |
| 2.1.1.10 | Παροχή στοιχείων σε επιτόπιους ελέγχους από τρίτους. Η διάθεση προσωπικού (Διαχειριστική Αρχή, ΕΣΠΕΛ, Υπουργεία κ.λπ.) καθώς και η υποστήριξη των Αρχών στην επίλυση διοικητικών διαφορών (Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Αγωγές - Προσφυγές) | Σε καθημε- ρινή βάση |  | Αλληλογραφία με Διαχειριστική αρχή κ.λπ. |
| 2.1.1.11 | Η οργάνωση των μετακινήσεων του προσωπικού στα έργα | Σε καθημε- ρινή βάση |  |  |
| 2.1.1.12 | Η Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Προϊστάμενης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.) | Δώδεκα (12) θέματα συνολικά. | 3 Παρατάσεις, 8 Α.Π.Ε., 1 Αίτηση Θεραπείας, | Οι Αποφάσεις αφορούν διάφορα θέματα, όπως Εγκρίσεις Παρατάσεων με αναθεώρηση, Εγκρίσεις ΑΠΕ κλπ. |

| 2.2 | Μελέτη και εκτέλεση έργων συντήρησης (εγγειοβελτιωτικών, περιβάλλοντος, υδραυλικών , κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών) . |
| --- | --- |

2.2.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση – βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | 320.000,00 | Μελετήθηκε |
| 2 | Ολοκλήρωση εργασιών - εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 336.000,00 | Μελετήθηκε |
|  | Σύνολο | 656.000,00 |  |

2.2.2  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έργα  που υποβλήθηκε αίτηση  για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα ή μη Προγράμματα (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας )

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | 5.760.000,00 | Επεξεργασία και αναμόρφωση μελέτης με το Πανεπιστήμιο Δ.Μ. για την υποβολή του στο Ε.Π. 2014 -2020 |
| 2 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ. | 83.981.000,00 | Προετοιμασία για ένταξη σε Ε.Π του ΥΠ.Α.Α |
| 3 | ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. |  | Συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση για αξιοποίηση κτιρίου. |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.2  «Συντήρηση  αντίστοιχων έργων αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Σύνταξη μελετών συντήρησης έργων |  |  |  |
| 2.2.1 | Λήψη εντολών ή αιτημάτων από τη διοίκηση ή & από άλλους Φορείς (απευθείας ή εμμέσως). |  |  | Συνολικός αριθμός αιτημάτων για σύνταξη μελετών κάθε είδους. |
| 2.2.2 | Σύνταξη Τεχνικών Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για όλα τα έργα (οδοποιία, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά και έργα γεωτρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Αποχιονισμού & Αντιμετώπισης Παγετού 2014-2015 καθώς και μελετών Εργοταξιακής Σήμανσης κλπ). Η εκπόνηση & σύνταξη Μελετών γίνεται στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού είτε εξ εκτάκτων γεγονότων & περιστάσεων. | 2 μελέτες έργων | 2 μελέτες έργων | Συνολικός αριθμός μελετών |
| 2.2.3 | Ο έλεγχος μελετών |  |  | Μελέτες Έργων με Ανάθεση, βάσει προβλεπομένων διατάξεων, αλλά και έλεγχος Μελετών άλλων Φορέων (π.χ. ΔΕΗ), όπου η εμπλοκή της Υπηρεσίας προκύπτει εξ αρμοδιότητας και υποχρέωσής της. |

| 2.3 | Λοιπές Δράσεις. |
| --- | --- |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.3  «Λοιπές Δράσεις»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί |  | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2.3 | Λοιπές Δράσεις |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Διεκπεραίωση δικαστικών προσφυγών και παροχή στοιχείων για έργα της Υπηρεσίας. | -- |  |  |  |
| 2.3.2 | Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών κτιρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος | -- |  |  | Η δραστηριότητα αφορούσε την οργάνωση επιτροπών ελέγχου στην ΔΤΕ (έδρα) και στις ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό των έλεγχο 14 κτηριακών συγκροτημάτων αρμοδιότητας ΠΔΜ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας |
| 2.3.3 | Διεκπεραίωση θεμάτων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. | 1 | 1 |  | Θεώρηση μελέτης |
| 2.3.4 | Διεκπεραίωση θεμάτων πολιτικής προστασίας | -- |  |  |  |
| 2.3.5 | Διεκπεραίωση θεμάτων αντιπλημμυρικών έργων και οργάνωση αρχείων αρμοδιοτήτων διαχείρισης ποταμών και χειμάρρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας . | -- |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Ηπείρου» | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.2 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Θεσσαλίας» | -- |  |  |  |
| 2.3.5.3 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Δυτικής Μακεδονίας» |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Υποβολή Προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων | 1 |  |  | Σε συνέχεια του με Α.Π 4105/112049/10-10-2016 έγγραφο Υπ.Α.Α. |
| 2.3.7 | Διεκπεραίωση γενικών θεμάτων | -- |  |  |  |
| 2.3.8 | Η ενημέρωση του προσωπικού της υπηρεσίας για τις μεταβολές της νομοθεσίας στην κατασκευή των Δημοσίων Έργων | Σε συνεχή βάση |  |  | Η ενημέρωση γίνεται εγγράφως ανάλογα με τις μεταβολές που κοινοποιούνται επίσημα από τα Υπουργεία |
|  | KOZANH 24-01-2017 |  |  | KOZANH 24-01-2017 |  |
|  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ |  |  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ |  |
|  |  |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
|  | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |  |
|  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄β. |  |  | Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β. |  |

3.  Τμήμα Εργαστηρίων

Αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος, σύμφωνα με τον οργανισμό της Π.Δ.Μ. είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των  υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Για τον απολογισμό του Τμήματος Εργαστηρίων (της Δ.Τ.Ε. έδρας), του έτους 2016, αναφέρονται τα παρακάτω :

Όπως αναφέρθηκε και στον απολογισμό των πεπραγμένων των ετών 2013, 2014, και 2015, το ‘’Τμήμα Εργαστηρίων’’ της Δ.Τ.Ε. (έδρας), καθώς και τα αντίστοιχα ‘’Τμήματα Εργαστηρίων’’ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Μ., συστήθηκαν με την έναρξη λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου είναι πρόσφατα τμήματα, τα οποία συγκριτικά, με τα άλλα τμήματα των Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Μ., δεν έχουν ακόμα αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες, σε σχέση με όσα προβλέπει ο οργανισμός της Π.Δ.Μ. και  κατά συνέπεια δεν υπάρχει εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Δηλαδή επί της ουσίας είναι Τμήματα άνευ αντικειμένου.

Ειδικά το ‘’Τμήμα Εργαστηρίων’’ της Δ.Τ.Ε. (έδρας) λειτούργησε επικουρικά καλύπτοντας ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Π.Δ.Μ.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίων (της Δ.Τ.Ε. έδρας), μετά, από σχετικές αποφάσεις παραλλήλων καθηκόντων του Περιφερειάρχη και σχετικών αποφάσεων ορισμού επιβλέποντα, εκτελεί χρέη επιβλέποντα μηχανικού, σε έργα των δύο άλλων τμημάτων ΤΣΕ και ΤΔΠ, της Δ.Τ.Ε. (έδρας), καθώς και χρέη επιβλέποντα μηχανικού σε μελέτες του ΤΣΕ.

Από την 1η Ιουλίου του 2011, που άρχισαν να λειτουργούν οι υπηρεσίες της έδρας της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατατέθηκαν προτάσεις προς τη Δ/νση Προγραμματισμού, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου των ετών 2011 - 2020, στο οποίο θα αναφέρονται οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα  αρμόδια όργανα της Π.Δ.Μ., με απώτερο στόχο την ουσιαστική λειτουργία των εν λόγω ‘’Τμημάτων Εργαστηρίων’’, της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Μ.

|  | Κοζάνη , 24-01-2017 |  |  | Κοζάνη , 24-01-20176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο Αναπληρωτής ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (έδρας) |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |
|  | ΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄ β. |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄ β. |

4. Λοιπές  Δραστηριότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

  - Μελέτες

  - Δημοπρατήσεις Έργων

  - Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

  - Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων Αναπτυξιακών Νόμων Ν.3299/2004 κλπ

  - Προγραμματικές Συμβάσεις

  - Άλλες δράσεις

| 4.1 | Μελέτες |
| --- | --- |

4.1.1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

| Α/Α | Τίτλος Μελέτης | Κατάσταση |
| --- | --- | --- |
| 1 | «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ- ΡΥΜΝΙΟ- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» συμβατικού αντικειμένου ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (873.952,00.€), χωρίς Φ.Π.Α. 3ος Σ. Π. 1.010.680,95 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος: σύμπραξη των Γραφείων Μελετών: «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε»- «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε»- «ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Οριστικής Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό : “ Οριστική μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Άνω Κώμης και νέου Τεχνικού Κάτω Διάβασης Κρόκου – Καρυδίτσας». Αριθμός Σύμβασης: 2/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 49.877,58 € (με Φ.Π.Α.) 2η Συμπληρωματική Σύμβαση της Οριστικής Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό : “ Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης για το σύνολο του έργου. Αριθμός Σύμβασης: 3/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 113.974,02 € (με Φ.Π.Α.). Οριστική Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (Μελέτη Φωτισμού),των Ανισόπεδων Κόμβων Άνω Κώμης και Καισαρειάς”. | Εγκρίθηκαν : Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, Τοπογραφική, Προκαταρκτική μελέτη Τεχνικών Έργων, Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών των Τεχνικών , ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ (206584/30-12-11). Υποβλήθηκε η Οριστική μελέτη οδοποιίας, η Οριστική μελέτη Τεχνικών, η Κτηματο-γράφηση και εκκρεμεί η έγκρισή τους. Ολοκληρώθηκε η μελέτη στο σύνολό της. Στάλθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε για δικές της ενέργειες. Συντάχθηκε η μελέτη από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |
| 2 | «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ “ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» συμβατικού αντικειμένου ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (868.294,00€.) χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος η σύμπραξη των κατωτέρω Γραφείων Μελετών: «VCE CONSULT TZT GmbH-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ -ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε. – ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης για το σύνολο του έργου και για δύο Ανισόπεδους Κόμβους. Αριθμός Σύμβασης: 1/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 96.496,53 € (με Φ.Π.Α.). | Εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) με αριθμ. πρωτ. 206029. Με την υπ’ αριθμ. 173713/09-07-2014 Απόφαση η ΕΥΠΕ του Υπουργείου ΠΕΚΑ ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους του οδικού έργου του θέματος. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και οι μελέτες τεχνικών. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης της οδού και των Ανισόπεδων κόμβων. Παραδόθηκαν όλες οι μελέτες εκτός του κτηματολογίιου. Αναμονή ολοκλήρωσης πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Αναμένεται η σύμφωνη γνώμη και οι υποδείξεις των αρμοδίων για τον αγωγό του ΝΑΤΟ |
| 3 | «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Αριθμός Σύμβασης: 1/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 16.934,42 € (με Φ.Π.Α.). | Σε εξέλιξη. Συντάχθηκαν όλες οι μελέτες |
| 4 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ. Αριθμός Σύμβασης: 2/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 15.043,12 € (με Φ.Π.Α.). | Ολοκληρώθηκε η μελέτη . |
| 5 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ Αριθμός Σύμβασης: 3/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 13.929,38 € (με Φ.Π.Α.). | Ολοκληρώθηκε η μελέτη |
| 6 | «Δυτικός άξονας Περ. Δυτ. Μακεδονίας- Μελέτη Βελτίωσης οδικού τμήματος ΦΛΩΡΙΝΑ –ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΕΣΠΕΣ.» Συμπληρωματικές μελέτες που απαιτούνται μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων Προϋπολογισμός : 150.000,00€ | Προγραμματισμός υλοποίησης |
| 7 | Γεωτεχνικές εργασίες Οδικού Δικτύου στην θέση Μηλιά Γρεβενών. Προεκτιμώμενη Αμοιβή 29.098,39 € | Σε εξέλιξη |
| 8 | Οριστική παραλλαγή της υφιστάμενης (παλαιάς) Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαϊδας λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ | Ολοκληρώθηκε |
| 9 | Οριστική Παραλλαγή του τμήματος ης προσωρινής παραλλαγής που κατασκευάσθηκε από τη ΔΕΗ | Σε εξέλιξη |

4.1.3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ Ή ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ

| Α/Α | Αντικείμενο Μελέτης |
| --- | --- |
| 1 | Διαμορφώσεις και υποδομές των άμεσα υπαιθρίων χώρων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Μελέτη Εφαρμογής Διαμορφώσεων). |
| 2 | Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Παθ. Πυροπροστασίας, έργου «Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη» (Συγκρότημα κτηρίων εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης). |
| 3 | Παροχή στοιχείων για ζώνη διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου Tap. |

4.1.4  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ

| Α/Α | Αντικείμενο Μελέτης |
| --- | --- |
| 1 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας |

4.1.5	ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ. | 331.000,00 | ΣΑΜΠ 041 | Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης |
| 2 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ) | 157.240,56 | ΣΑΜΠ 041 | Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.1 «Μελέτες»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |
| 4.1.1 | Σύνταξη μελετών με ανάθεση σε τρίτους |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Εγκρίσεις μελετών μετά από έλεγχο | 4 | 4 | Σύμφωνα με προηγούμενο πίνακα |
| 4.1.1.2 | Επίβλεψη μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη | 4 |  | Σύμφωνα με προηγούμενους πίνακες |
| 4.1.1.3 | Η τήρηση νομοθεσίας περί μελετών. |  |  | N.3316/2005 |
| 4.1.2 | Σύνταξη μελετών τεχνικών έργων που συντάχθηκαν από την υπηρεσία | 6 |  | Μελέτες Συντήρησης Ε.Ο και μελέτη Η/Μ Ε.Ο |
| 4.1.3 | Θεώρηση ή έγκριση μελετών που συντάχθηκαν από τρίτους | 3 |  | Σύμφωνα με πίνακα 4.1.3 |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.2 «Δημοπρατήσεις Έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 | Δημοπράτηση των έργων, προμηθειών και μίσθωσης μηχανημάτων της ΠΔΜ ή η δημοπράτηση έργων άλλων φορέων του δημοσίου που η κατασκευή τους ανατίθεται στην Π.Δ.Μ. |  |  |  |
| 4.2.1 | Σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας. | 12 |  | Έργα : 11 Μηχανημάτων : 1 |
| 4.2.2 | Δημοσίευση | 11 |  |  |
| 4.2.3 | Διεξαγωγή δημοπρασίας. | 11 |  | Για τη μίσθωση μηχανημάτων υποστηρίχθηκε το τμήμα προμηθειών |
| 4.2.4 | Έγκριση αποτελέσματος από την Προϊσταμένη αρχή. | 11 |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.3 «Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| 4.3.1 | Συγκέντρωση θεμάτων μέσω του πρωτοκόλλου της Δ/νσης μας από τις Υπηρεσίες του δημοσίου | 45 |  |  |
| 4.3.2 | Πρωτοκόλληση θεμάτων στο πρωτόκολλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων | 45 |  |  |
| 4.3.3 | Σύγκλιση συμβουλίων (προτιμήσεις προς τα μέλη ) με βάση ικανοποιητικό αριθμό θεμάτων | 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΙΣ |  |  |
| 4.3.4 | Συζήτηση των θεμάτων, σύνταξη πρακτικών για κάθε θέμα, σύνταξη απόφασης, αποστολή των αποφάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο | 45 |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.4 «Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων Αναπτυξιακού Νομού Ν.3299/2004»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.3299/2004 |  |  |  |
| 4.4.1 | Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδύσεων από 01-01-2016 έως 31-12-2016. | 3 | 1 |  |
| 4.4.2 | Όργανα ελέγχου που συστάθηκαν το προηγούμενο έτος και ολοκληρώθηκαν το 2016 | 2 | 2 |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.5 «Προγραμματικές Συμβάσεις»

| 4.5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙς |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς της ΠΔΜ για την υποστήριξη του έργου τους | 2 |  | 2 Δήμο Σερβίων Βελβεντού 1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
| 4.5.2 | Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς της ΠΔΜ για την υλοποίηση δράσεων | 1 |  | ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε |

4.5.1 	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΤΕ/ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

| Α/Α | Τίτλος Προγραμματικής | Κατάσταση |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» | Ολοκληρώθηκε / Με το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού |
| 2 | ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» | Ολοκληρώθηκε / Με το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού |
| 3 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ | Σε εξέλιξη / Με Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
| 4 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) | Σε εξέλιξη /Με ΔΙΑΔΥΜΑ |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.6 «Άλλες  Δράσεις»

| 4.6 |  | ΕΣΗΔΗΣ - ΚΗΜΔΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 |  | Εισαγωγή στοιχείων για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | 1 |  |  |  | 1 Υπηρεσία |
| 4.6.2 |  | Εισαγωγή στοιχείων αιτημάτων , προκηρύξεων, συμβάσεων , πιστοποιήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ | 118 |  |  |  |  |
| 4.6.3 |  | Ενημέρωση του προσωπικού για τις μεταβολές της νομοθεσίας περί ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ, διεξαγωγής δημοπρασιών, ή για μεταβολές προδιαγραφών, αναλυτικών τιμολογίων κ.λ.π. | Σε καθημερινή βάση |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Κοζάνη , 24-01-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |  |  |
|  |  |  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄ β. |  |  |

5.  Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Αναλυτικά στοιχεία δράσεων γραμματειακής υποστήριξης

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) |  |  |  |
| 5.1 | Διαχείριση πρωτοκόλλου |  |  |  |
| 5.1.1 | Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας | 5. | 4.800 | Αριθμός εγγράφων |
| 5.1.2 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | 5.636 | 5.636 | Αριθμός εγγράφων |
| 5.1.3 | Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση | 3.500 | 3.500 | Σελίδες |
| 5.1.4 | Αναπαραγωγή και επικύρωση εγγράφων | 12.000 | 12.000 | Σελίδες |
| 5.1.5 | Ηλεκτρονική αναπαραγωγή εγγράφων | 10.000 | 10.000 | Σελίδες |
| 5.1.5 | Αναρτήσεις στη Διαύγεια | 366 | 366 | Αναρτήσεις |
| 5.2 | Διαχείριση υπηρεσιακών μεταβολών, αδειών και κινήσεων του προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2.1 | Ενημέρωση της Δ/νσης Προσωπικού για υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2.2 | Προγραμματισμός υπηρεσιακών κινήσεων υπαλλήλων και ενημέρωση γραφείου κίνησης | 25 υπάλληλοι |  | Έλεγχος και διεκπεραίωση μηνιαίως συγκ/κών καταστάσεων των κινήσεων των υπαλλήλων και προώθηση στον εκτελεστικό Γραμματέα , στη Δ/νση Οικ/κών για την πληρωμή αυτών |
| 5.2.3 | Προγραμματισμός ετήσιων κανονικών αδειών των υπαλλήλων -παρακολούθηση -χορήγηση των υπολοίπων αδειών(Η/Υ-Γονικές-Αναρρωτικές κ.λ.π.) και αποστολή των εντύπων μετά την υπογραφή στη Δ/νση προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2,4 | Έλεγχος της καθημερινής παρουσίας του προσωπικού με τη συμπλήρωση παρουσιολογίου. | 25 |  |  |
| 5.3 | Προμήθεια και διαχείριση αναλώσιμων υλικών |  |  |  |
| 5.3.1 | Προγραμματισμός αναγκών αναλώσιμου υλικού | Μηνιαία |  |  |
| 5.3.2 | Διαχείριση αναλώσιμων υλικών και εντύπων | ## Καθημερινά |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4 | Διάθεση τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών |  |  |  |
| 5.4.1 | Αναπαραγωγή, σελιδοποίηση των τευχών δημοπράτησης των έργων ή των μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή | 180 |  |  |
| 5.4.2 | Διάθεση των τευχών δημοπράτησης σε ενδιαφερόμενους εργολήπτες | 180 τεύχη |  | Για 8 έργα , 1 μίσθωση μηχανημάτων |
| 5.5 | Εξυπηρέτηση του πολίτη |  |  |  |
| 5.5.1 | Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών | 5.300 |  |  |
| 5.5.2 | Θεώρηση φωτ/φων, γνήσιο της υπογραφής, διάθεση εντύπων αιτήσεων, υπευθ. δηλώσεων και δικ/κών. | 20 |  |  |
| 5.6 | Γραμματειακή υποστήριξη |  |  |  |
| 5.6.1 | (συμβούλιο δημ. έργων – Επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασίας κλπ) | Όταν απαιτείται |  |  |

|  |  |  |  | KOZANH 24-01-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |
|  |  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄ β. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) Π.Δ.Μ.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

#### Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση συμβατικών τευχών (φακέλου του έργου, συγγραφής

υποχρεώσεων και εντύπου οικονομικής προσφοράς) του

διαγωνισμού για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του έργου

«Γεωτεχνικές Μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου  στην θέση Μηλιά

Γρεβενών», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.791,02 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 9820/245/25-01-2016.

2) Έγκριση Μελέτης και τευχών του έργου «Επισκευή ασφαλτικών

τομών οδοστρώματος Δ. Κ. Βαθυλάκκου».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 12079/331/29-01-2016.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ:

1) «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής

Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

Προσωρινή Παραλαβή.

30-03-2015 (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 4064/71/13-01-2016).

2) «Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

της Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) /

Π.Δ.Μ.»

23-12-2015 (Aριθμ. Πρωτ. 9489/239/25-01-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση του «Σχεδίου Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού

# Χειμερινής Περιόδου 2015 – 2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός:  1.224.096,00 €  με ΦΠΑ.

Μελετητής: Γ. Κουζιάκης & Δ. Γιαννακίδης.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ.  17705/552/ 11-02-2016.

2) Έγκριση Μελέτης και τευχών Έργου ΣΑΕΠ 541 «Κοπή –

καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, στο Εθνικό

Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) /

Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός:  130.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Γ. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 20740/652/17-2-2016.

3) Έγκριση Μελέτης και τευχών Έργου ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας  Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) /Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός:  320.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Γ. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 20744/653/17-2-2016.

4) Έγκριση Μελέτης και τευχών Έργου ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) /Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός:  650.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Γ. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 20748/654/17-2-2016.

5) Έγκριση Μελέτης και τευχών Έργου ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός:  1.100.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Γ. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 20752/655/17-2-2016.

6) Έγκριση Μελέτης και τευχών Έργου ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός:  300.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Γ. ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 20752/656/17-2-2016.

7) Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης και χορήγηση άδειας Τομής

Οδοστρώματος & ερείσματος της Εθνικής Οδού (Ε.Ο. 3) Τμήμα

Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Χ.Θ. 5+000 από το κέντρο Πτολεμαΐδας,

Χ.Θ. Δ.Κ. 25+000 από το κέντρο Κοζάνης), για την τοποθέτηση

εγκατάστασης εξοπλισμού Μετρητών Κυκλοφοριακού Φόρτου

(επαγωγικών βρόγχων & κατασκευή βάσης και τοποθέτησης

ερμαρίου, καθώς και κατασκευή φρεατίου στο έρεισμα της οδού)

από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» με ανάδοχο την εταιρεία

«ΕΥΡ. ΗΛΕΚ.ΕΠΕ».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 123599/3850/10-2-2016 & Ορθή

Επανάληψη Αριθμ. πρωτ. 129505/4018/10-2-2016.

8) Έγκριση συμβατικών τευχών, του διαγωνισμού για την κατασκευή

του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού

Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής

Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.».

Προϋπολογισμός:  835.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: Κ. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ – Σ. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 21370/685/18-2-2016.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ:

1) «Προμήθεια και τοποθέτηση Ειδικού Αναβατήρα πρόσβασης των

Α.Μ.Ε.Α.», (υποέργο του έργου «ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»).

Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή.

03-02-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 14550/428/05-02-2016).

2) «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο

Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε.

(Έδρα) / Π.Δ.Μ.

Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή.

15-01-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 12373/347/02-02-2016).

3) «Συντήρηση – βελτίωση της Ε.Ο. 4 από Πολύμυλο έως Ζωοδόχο

Πηγή».  Οριστική Παραλαβή.

12-02-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 18260/573/15-02-2016.

4) «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού

Δικτύου, αρμοδιότητας Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οριστική Παραλαβή.

18-02-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 21041/675/18-02-2016.

5) «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής

Δήμου Σερβίων – Βελβεντού». Οριστική Παραλαβή.

25-02-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 25739/813/29-02-2016.

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α   ΜΑΡΤΙΟΥ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Αίτημα για έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί

αποδοχής χαρακτηρισμού και ανάληψης ευθύνης συντήρησης

δημόσιου έργου, από την Π.Δ.Μ., στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω

επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ, Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ.

Κομάνου», που εκτελείται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε αντικατάσταση

τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού λόγω επέκτασης των

ορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

# Εισήγηση (Αριθμ. πρωτ. 27241/846/7-3-2016).

2) Αίτημα χαρακτηρισμού έργου με τίτλο «Προσωρινή Παραλλαγή

υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή

Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ, Τμήμα ΑΗΣ

Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου», που εκτελείται ως δωρεά από τη Δ.Ε.Η.

Α.Ε., σε αντικατάσταση του αντίστοιχου τμήματος της παλαιάς

Εθνικής Οδού (Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο) λόγω επέκτασης των

ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

Αίτημα προς Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ

(Αριθμ. πρωτ. οικ. 39305/1192/29-3-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ:

1) «Κατεδάφιση γεφυρών ΟΣΕ στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές

Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη».

Προσωρινή Παραλαβή.

10-02-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 35548/1073/18-03-2016.

2) «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη

Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης –

Ιωαννίνων». Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή.

02-03-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 36240/1096/22-03-2016.

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση Μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που αφορά τη

Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης και Εργασιών Εκσκαφής της

‘‘ ΟΤΕ Α.Ε.’’ για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – 2 NGA

ΔΙΣΠΗΛΙΟ».

Απόφαση (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 35915/1083/04-04-2016).

2) Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών

στην Εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» από Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ.

(Αριθμ. Πρωτ. 146772/4614/07-04-2016).

3) Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2016 – 2017

στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Εισήγηση – Πρόταση κ.λπ.

Προϋπολογισμός:  1.189.963,50 €  με ΦΠΑ.

Συντάξας: Δημ. Γιαννακίδης.

Αριθμ. πρωτ.  47262/1466/ 12-4-2016.

4) Έγκριση Μελέτης και συμβατικών τευχών «Οδοφωτισμός

Κόμβων Άνω Κώμης – Μηλιάς και Αιανής – Καισαρειάς

(εντάσσεται στο έργο ‘‘ Κοζάνη – Ρύμνιο - Τριγωνικό’’)».

Προϋπολογισμός:  623.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

Μελετητής: ΣΠ. ΜΠΑΤΣΙΩΛΑΣ.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 47593/1480/13-4-2016.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1) «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας».

Προσωρινή Παραλαβή.

29-03-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 43587/1318/06-04-2016).

2) «Συντήρηση Οδικού Δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης,

Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Οριστική Παραλαβή.

07-04-2016  (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 44469/1360/08-04-2016.

3) «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων –

Βελβεντού».

Προσωρινή  Παραλαβή.

08-04-2016 (Aριθμ. Πρωτ. οικ. 47755/1493/18-04-2016.

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    ΜΑΪΟΥ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση Μελέτης έργου «Ολοκλήρωση εργασιών – εσωτερικό

δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων –

Βελβεντού» (Έγκριση τευχών δημοπράτηση).

Προϋπολογισμός:  371.000,00 €  με ΦΠΑ.

Συντάξας: Αθ. Βούρας – Κων. Τασιούλα.

Αριθμ. πρωτ. οικ. 57216/1790/ 05-05-2016.

2) Έγκριση της Μελέτης «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της

Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε. Ο. 3) στη θέση της

# Σιδηροδρομικής  Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.».

Προϋπολογισμός: 15.043,12 € με Φ.Π.Α.

Μελετητής: Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων «ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε. –

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΣΟΥΓΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ».

Αριθμ. πρωτ. 24660/772/20-05-2016.

3) Έγκριση Μελέτης έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης

οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016».

Προϋπολογισμός:  19.700,00 €  με ΦΠΑ.

Συντάξας: Σπ. Μπατσιώλας.

Αριθμ. πρωτ.  70640/1862/ 27-05-2016.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1) «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων».

Προσωρινή Παραλαβή.

11-04-2016   (Αριθμ. Πρωτ. οικ. 50442/1595/04-05-2016).

2) «Αντικατάσταση Ανεμιστήρων Κεντρικού Ψύκτη στο κτίριο της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Οριστική Παραλαβή.

19-04-2016   (Αριθμ. Πρωτ. οικ. 59922/1856/11-05-2016).

3) «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων –

Αύρας Δήμου Σερβίων - Βελβενδού».  ΥΠΟΕΡΓΟ 2.

Προσωρινή Παραλαβή.

11-05-2016   (Αριθμ. Πρωτ. οικ. 64880/2022/19-05-2016).

4) «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Γρεβενών».

Προσωρινή Παραλαβή.

13-05-2016   (Αριθμ. Πρωτ.  67369/2092/24-05-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για το έργο

«Κοπή – Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων,

στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης.

(Aριθμ. Πρωτ. 72696/2251/01-06-2016).

2) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για «Εργασίες

στοιχειώδους συντήρησης, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο,

αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/ Π.Δ.Μ., από

συνεργεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων» και

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης.

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 77884/2439/09-06-2016).

3) Έγκριση Μελέτης Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το

έργο «Κοπή – Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων,

στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 77506/2411/10-06-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1) «Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό

Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας συντήρησης της

Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

Προσωρινή Παραλαβή.

01-06-2016 (Αριθμ. Πρωτ.  72744/2253/02-06-2016).

2) «Επείγουσα συντήρηση – βελτίωση τμημάτων της νέας Εθνικής

Οδού Κοζάνης – Φλώρινας από Πτολεμαΐδα (τέλος new jersey)

έως Κόμβο Παραβεγορίτιδας».

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.

02-06-2016 (Αριθμ. Πρωτ. οικ. 83889/2624/22-06-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Αίτημα Έγκρισης Μελέτης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας

έργου «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Ε. Ο. Κοζάνης –

Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης λόγω επέκτασης

Ορυχείων ΔΕΗ».

(Αριθμ. Πρωτ. 97641/3050/19-07-2016).

2) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας έργου

«Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού

2016».

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης.

(Αριθμ. Πρωτ. 98487/3080/20-07-2016).

3) Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου «Μετατόπιση

Πυλώνων ΓΜ Μεταφοράς 150 KV Λαμία – Πτολεμαΐδα στο Δ.Δ.

Χαραυγής», αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

(Aριθμ. Πρωτ. 101869/3203/28-07-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

--------------

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ   2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας του έργου

«Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης-

Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του

Ο.Σ.Ε.».

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης.

(Αριθμ. Πρωτ. 104098/3268/03-08-2016).

2) Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου «Επείγουσες

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016».

(Aριθμ. Πρωτ. 104468/3278/04-08-2016).

3) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας της

Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.» και

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας.

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 105345/3310/04-08-2016).

4) Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου «Προσωρινή

Παραλλαγή υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην

περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. ,

Τμήμα ΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου».

(Aριθμ. Πρωτ. 113282/3552/26-08-2016).

5) Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας στην

Ε.Ο. 3 (Κοζάνη – Λάρισα), ως τμήμα του έργου «Ολοκλήρωση

Εργασιών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου

Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Αριθμ. Πρωτ. 111916/3493/22-08-2016).

6) Έγκριση θραυστών αδρανών υλικών λατομείου, i) άμμου

εγκιβωτισμού και ii) υλικού 3 Α πλήρους διαβάθμισης , για τον

εγκιβωτισμό των σωλήνων και την επίχωση των ορυγμάτων για

την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης

οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 112923/3538/31-08-2016).

7) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας της

Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.» και

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας.

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 115602/3635/30-08-2016).

8) Αποδοχή Ιδιωτικού Εργαστηρίου για εργαστηριακούς ελέγχους για

την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης

οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 115755/3648/31-08-2016).

9) Μελέτη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας της

Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.» και

Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας.

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 115961/3655/30-08-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1) Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης Προγραμματικής Σύμβασης του

άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 της Πράξης «Βελτίωση του οδικού

δικτύου στην περιοχή των οικισμών Κρανοχωρίου και Πτελέας»,

μεταξύ Π.Δ.Μ. & Δήμου Νεστορίου – Διαπιστωτική Πράξη, 31-8-

2016.

Συντάξας: κ. Σπύρος Μπατσιώλας.

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 113758/3577/25-08-2016  &

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 117051/3695/01-09-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση Μελέτης  Σύνθεσης Ασφαλτομίγματος Αντιολισθηρής

Στρώσης Ασφαλτικού Σκυροδέματος ΑΣ 12,5 πυκνής σύνθεσης

(τύπου 1) και Μελετών Σύνθεσης Ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 &

ΑΣ 20 για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.

Κοζάνης, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. οικ. 104978/3290/05-09-2016).

2) Έγκριση Μελετών Σύνθεσης έτοιμου σκυροδέματος κατηγοριών

C 12/15 και C 16/20 για την ενσωμάτωσή τους στο έργο

«Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου

Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 118184/3716/05-09-2016).

3) Αίτημα Έγκρισης Μέτρων Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας έργου

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς,

αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) /Π.Δ.Μ.».

(Αριθμ. Πρωτ. οικ. 118215/3719/05-09-2016).

4) Έγκριση Χάλυβα Οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C

(ράβδοι και ρολά) για την ενσωμάτωσή τους στο έργο

«Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου

Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 118306/3721/05-09-2016).

5) Έγκριση Χρώματος αντανακλαστικής βαφής διαγραμμίσεων για

Ενσωμάτωση στο έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 118994/3750/07-09-2016).

6) Έγκριση πλαστικών σωλήνων πόσιμου νερού, από πολυαιθυλένιο

3ης γενιάς, MRS 10 – PE 100, για την ενσωμάτωσή τους στην

κατασκευή «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης οικισμού

Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 119744/3782/07-09-2016).

7) Έγκριση Μελέτης Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το

έργο «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού

Κοζάνης- Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής

Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.».

(Aριθμ. Πρωτ. 119038/3753/08-09-2016).

8) Έγκριση ειδικών τεμαχίων πολυαιθυλενίου, για την ενσωμάτωσή

τους στο έργο «Ολοκλήρωση εργασιών ύδρευσης οικισμού

Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 120894/3825/09-09-2016).

9) Έγκριση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας (μονόπλευρων &

αμφίπλευρων κλπ) για ενσωμάτωση στο έργο «Συντήρηση

Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας

συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 118992/3749/14-09-2016).

10) Έγκριση Μελέτης Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για

το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών – Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης

οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 120796/3824/13-09-2016).

11) Έγκριση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης

Κλάσεως 120 και D1000 mm, για την ενσωμάτωσή τους

στην κατασκευή του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης

Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 120497/3820/26-09-2016).

12) Έγκριση πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος, για δίκτυα

αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, για την ενσωμάτωσή τους

στην κατασκευή του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης

Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 121215/3842/26-09-2016).

13) Έγκριση προκατασκευασμένων φρεατίων υδρομέτρων από

άοπλο σκυρόδεμα για ενσωμάτωση στο έργο «Ολοκλήρωση

εργασιών ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων –

Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 129038/4061/26-09-2016).

14) Έγκριση προμήθειας  α) σκυροδέματος C20/25 &

β) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Β500C για ενσωμάτωση στο

έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης,

αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 125983/3974/26-09-2016).

15) Έγκριση προμήθειας α) χαλύβδινου πλέγματος επένδυσης

πρανούς & β) χαλύβδινων αγκυρίων πάκτωσης για ενσωμάτωση

στο έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης,

αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 120155/3798/26-09-2016).

16) Σύνταξη Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Παροχή

υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και

καθαρισμού των έξι (6) σημείων στάθμευσης (parking) στο

οδικό τμήμα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα», διαδικασία Έγκρισης

Διάθεσης Πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. ,

Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας για

Έγκριση των Όρων της Προγραμματικής Σύμβασης και

ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της Προγραμματικής

μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώνυμης

Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

(ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)».

Ημερομηνία υπογραφής : 20 - 09 – 2016.

(Aριθμ. Πρωτ. 127812/4018/26-09-2016).

17) Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Ανέγερση

Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ

Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 114565/3598/29-09-2016).

18)  Έγκριση Οργανογράμματος για την κατασκευή του έργου

«Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 124323/3922/29-09-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1)   «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης».

Προσωρινή Παραλαβή.

25-08-2016   (Αριθμ. Πρωτ. 118235/3720/06-09-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1)    Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας,

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 133141/4193/06-10-2016).

2)    Έγκριση Μελέτης Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για

το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.

Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 131330/4151/05-10-2016).

3)   Έγκριση προμήθειας  σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20

C20/25 & C25/30 για ενσωμάτωση στο έργο «Ανέγερση

Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ

Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 130252/4117/07-10-2016).

4)   Έγκριση Μελέτης σύνθεσης ασφαλτομίγματος

αντιολισθηρής στρώσης Τύπου 1, για ενσωμάτωση στο έργο

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών,

αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 131318/3502/07-10-2016).

5)   Έγκριση σωλήνων πολυαιθυλενίου (ΡΕ 100), με συμπαγές

Τοίχωμα, αντοχής MRS 10 και διαμέτρου DN 125 mm/

PN 10 atm, για την ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή του έργου

«Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 140807/4428/21-10-2016).

6)   Έγκριση προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης,

αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, για την ενσωμάτωσή τους

στην κατασκευή του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης

Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 143244/4509/21-10-2016).

7)   Έγκριση προμήθειας αδρανών υλικών για την ενσωμάτωση στο

έργο «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

(Aριθμ. Πρωτ. 135788/4283/25-10-2016).

8)   Έγκριση Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς,

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 142445/4483/20-10-2016).

9)   Έγκριση Οργανογράμματος κατασκευής του έργου

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς,

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ.».

(Aριθμ. Πρωτ. 132876/4190/21-10-2016).

10) Έγκριση Μελέτης σύνθεσης ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για

ενσωμάτωση στο έργο «Ολοκλήρωση εργασιών – εσωτερικό

δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων –

Βελβεντού».

(Aριθμ. Πρωτ. 136091/4288/31-10-2016).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1)   «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Καστοριάς».

Προσωρινή Παραλαβή.

27-09-2016   (Αριθμ. Πρωτ. 133343/4197/05-10-2016).

2)   «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, Εισόδου πόλης

Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες».

Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή.

29-09-2016   (Αριθμ. Πρωτ. 133436/4201/05-10-2016).

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση προμήθειας

1.- μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας

2.- σωλήνων αποχέτευσης PVC U

3.- προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος

(τσιμεντοσωλήνες, φρεάτια)

4.- σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής κλάσης  C 250

5. - χυτοσιδηρών πλαισίων καλύμματος φρεατίων επίσκεψης

6.- σκυροδέματος κατηγορίας C 12/15,  C16/20, C20/25,

κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου, αδρανών υλικών

επιχώσεων

7.- βάσεων ιστών οδοφωτισμού προκατασκευασμένων

8.- σωληνώσεων υποδομής οδοφωτισμού

9.- σχαρών καθαρισμού ειδικών φρεατίων υδροσυλλογής

για ενσωμάτωση στο έργο «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της

Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της

Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.». .

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 136611/4308/03-11-2016.

(ΑΔΑ: ΩΡ1Π7ΛΨ-ΨΟ3).

2) Έγκριση για ενσωμάτωση στο έργο «Ανέγερση

Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ

Κοζάνης»

- πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος HDPE αποχέτευσης

ομβρίων και ακαθάρτων, αποστράγγισης και διέλευσης

καλωδίων

- πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 80 και  PE 100

ύδρευσης και άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, προστασίας

καλωδίων και διέλευσης οπτικών ινών.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 147764/4657/14-11-2016.

(ΑΔΑ: 68Ψ67ΛΨ-ΜΧΡ).

3) Έγκριση προμήθειας χάλυβα Β 500 C (ράβδοι) και χάλυβα

κατηγορίας Β 500 Α (ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα) για

ενσωμάτωση στο έργο «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής

Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 151625/4784/16-11-2016.

(ΑΔΑ: Ω1Ε47ΛΨ-7Σ3).

4) Έγκριση υλικού μόνωσης με διπλή ασφαλτική επάλειψη (Α.Τ. 16)

στην κατασκευή του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης

Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 129086/4064/24-11-2016.

(ΑΔΑ: Ω8297ΛΨ-ΩΘΗ).

5) Έγκριση υλικών σφράγισης οριζοντίων αρμών και κατακόρυφων /

κεκλιμένων αρμών (Α.Τ. 17 και Α.Τ. 18) στην κατασκευή του

έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 145533/4589/24-11-2016.

(ΑΔΑ: 6ΕΛΡ7ΛΨ-5Ν3).

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ

1) «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Βαθυλάκκου Δήμου

Σερβίων - Βελβενδού».

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.

3-11-2016   (Αριθμ. Πρωτ. 148893/4700/24-11-2016).

##### Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016

Α.- ΜΕΛΕΤΕΣ:

1) Έγκριση προμήθειας

1.- χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων

α) Τεχνικής Κατηγορίας B500C (ράβδοι)

β) Τεχνικής Κατηγορίας B500C (ηλεκτροσυγκολλημένα

πλέγματα)

2.- ασφαλτομίγματος

α) τύπου ΑΣ 31,5 για την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης

βάσης

β) τύπου ΑΣ 20 για την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης

κυκλοφορίας

γ) τύπου 1 (12,5 mm) για την κατασκευή αντιολισθηρής

στρώσης κυκλοφορίας

για ενσωμάτωση στο έργο «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της

Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της

Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.».

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 157897/4976/01-12-2016.

(ΑΔΑ: 7ΚΜΥ7ΛΨ-5ΙΓ).

2) Έγκριση για ενσωμάτωση στο έργο «Ανέγερση

Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ

Κοζάνης»

- πλαστικών σωλήνων HDPE διέλευσης καλωδίων (Α.Τ. 036)

- πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 80 και  PE 100

ύδρευσης και άρδευσης (Α.Τ. 107-111, 145, 200) και

διέλευσης καλωδίων.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. 165415/5179/15-12-2016.

(ΑΔΑ: 7ΙΔ57ΛΨ-ΤΚΚ).

3) Έγκριση του «Σχεδίου Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού

# Χειμερινής Περιόδου 2016 – 2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Προϋπολογισμός:  1.199.638,00 €  (με ΦΠΑ 24%).

Μελετητής: Δημ. Γιαννακίδης.

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 174678/5445/ 26-12-2016.

(ΑΔΑ: ΩΓΚΥ7ΛΨ-9ΣΥ).

4) Έγκριση

1.- υλικού διαγράμμισης οδοστρώματος

2.- πινακίδων

3.- ανακλαστήρων οδοστρώματος

για ενσωμάτωση στο έργο «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της

Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4) στη θέση της

Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Ο.Σ.Ε.». .

Έγκριση: Αριθμ. πρωτ. οικ. 176181/5500/20-12-2016.

(ΑΔΑ: ΩΕ9Α7ΛΨ-3ΟΜ).

5)  Έγκριση Σχεδίου Εργοταξιακής Ανάπτυξης για το έργο:

«Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

Έγκριση: (Aριθμ. Πρωτ. 132416/4183/21-12-2016).

(ΑΔΑ: 7ΝΕΔ7ΛΨ-ΡΣ3).

6)  Έγκριση για ενσωμάτωση στο έργο «Ανέγερση

Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ

Κοζάνης»

- χυτοσιδηρών βανών – δικλείδων (Α.Τ. 120, 121, 152 &204)

- χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (Α.Τ.114) και φλαντζών

Συγκόλλησης (Α.Τ. 115.

Έγκριση: (Αριθμ. πρωτ. 173036/5394/22-12-2016).

(ΑΔΑ: 6ΔΤΣ7ΛΨ-Γ58).

7)  Έγκριση μελετών σύνθεσης ασφαλτομίγματος αντιολισθηρής

στρώσης Τύπου Ι ΑΣ 12,5 και ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 , για την

ενσωμάτωση στο έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.».

8)  Έγκριση Σχεδίου Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού

## Χειμερινής Περιόδου 2016 – 2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας.

Μελετητής: Δ. Γιαννακίδης.

Έγκριση: (Αριθμ. πρωτ. οικ. 174678/5445/16-12-2016).

(ΑΔΑ: ΩΓΚΥ7ΛΨ-9ΣΥ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ:

1) «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων –

Βελβενδού».

Οριστική Παραλαβή.

16-12-2016   (Αριθμ. Πρωτ. 174710/5446/16-12-2016).

(ΑΔΑ: 7ΕΗΤ7ΛΨ-Φ4Ξ).

Β΄ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ    Ε Ρ Γ Ω Ν    Ε Τ Ο Υ Σ   2016

(ΥΠΟΜΝΗΜΑ)

Α/Α   α) Έργο/ Εργολαβία

β) Ημερομηνία Κατάρτισης / Συμβατικός Χρόνος Περαίωσης

γ) Ανάδοχος / Επιβλέπων

δ) Έκπτωση / Προϋπολογισμός Μελέτης, Συμβατικό Ποσόν

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Συμβάσεις Έργων Έτους 2016

Α/Α	α) Έργο / Εργολαβία

β) Ημερομηνία κατάρτισης / Συμβατικός Χρόνος Περαίωσης

γ) Ανάδοχος / Επιβλέπων	ΥΠΟΜΝΗΜΑ

δ) Έκπτωση, Προϋπολογισμός Μελέτης, Συμβατικό ποσόν

*ΤΔΠ 1/2016  (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

1) α) Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» /«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. ενάρ. Έργου 2012 ΕΠ 00580024         /  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 376676)                          /  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» τμήμα V.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης «ΚΤΙΡΙΟ 	     /

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»        /

β) 12-01-2016 / Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

γ) «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ»/Η. Γιαννόπουλος –

Μ. Κοντοπόδη – Ε. Νούσια.

δ)   15.034,29 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),   9.482,07  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

(7.709,00 + 1.773,07)

*ΤΔΠ 2/2016  (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

2) α) Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» /«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. ενάρ. Έργου 2012 ΕΠ 00580024         /  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 376676)                          /  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» τμήμα IV.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης «ΚΤΙΡΙΟ 	     /

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»        /

β) 12-01-2016 / Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

γ) «SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ «SYSTEMA ΕΠΕ»/

Η. Γιαννόπουλος – Μ. Κοντοπόδη – Ε. Νούσια.

δ)                  8.659,20 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),   7.576,80  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

(6.160,00 + 1.416,80)

*ΤΔΠ 3/2016  (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

3) α) Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» /«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αρ. ενάρ. Έργου 2012 ΕΠ 00580024         /  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 376676)                          /  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης «ΚΤΙΡΙΟ 	     /  τμήματα  I, II, III.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»        /

β) 12-01-2016 / Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

γ) «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ Ο.Ε.»/ Η. Γιαννόπουλος – Μ. Κοντοπόδη – Ε. Νούσια.

δ)                  177.422,58 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),   50.129,88  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

(40.756,00 + 9.373,88)

*ΤΔΠ 4/2016

- α) Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» / «Ολοκλήρωση εργασιών -

Αρ. ενάρ. Έργου 2012 ΕΠ 00580000        /   εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 355493)                         /   οικισμού Βαθυλάκκου

/    Δήμου Σερβίων - Βελβενδού».

β) 17-08-2016   /    Δύο (2) μήνες.

γ) «Ιωάννης Νικ. Αποστολίδης»/Α. Βούρας- Γ. Κουζιάκης (Βοηθός: Κ. Τασιούλα).

δ) 55,57 %,   336.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),   149.271,19  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%)

Αριθμός Υποέργου: 8.                                  (120.379,99 + 28.891,20)

*ΤΔΠ 5/2016

Πράξη:

Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης

Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

- α) Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020» / ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Αρ. ενάρ. Έργου 2016 ΕΠ 00510000        / «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης

(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 5000131)                       /    Δυτικής Μακεδονίας στην

περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης».

β) 19-08-2016    /  Τριάντα έξι (36) μήνες.

γ) «Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» /

Μ. Κοντοπόδη- Κ. Κοταρίδης- Γ. Κουζιάκης – Σπ. Μπατσιώλας –

Π. Καλογεράτου (Βοηθοί: Ε. Νούσια – Ι. Τσολάκη).

δ) 60,38 %,   48.600.592,00 €  (με Φ.Π.Α.),  19.410.168,62 € (με Φ.Π.Α. 24%)

(15.653.361,79 + 3.756.806,83)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Συμβάσεις Έργων Έτους 2016

Α/Α	α) Έργο / Εργολαβία

β) Ημερομηνία κατάρτισης / Συμβατικός Χρόνος Περαίωσης

γ) Ανάδοχος / Επιβλέπων	ΥΠΟΜΝΗΜΑ

δ) Έκπτωση, Προϋπολογισμός Μελέτης, Συμβατικό ποσόν

*ΤΣΕ 1/2016

1) α) ΣΑΕΠ 541 (2014ΕΠ54100002) /«Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών –

ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας» του έργου:

‘‘ Αποκατάσταση και σταθεροποίηση

κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως

113+200 στην Ε. Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων’’.

β) 23-05-2016 / Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

γ) «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» / Γ. Βρύνας – Κ. Κοταρίδης.

δ) 56,0 %,   73.800,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),    32.472,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.).

(26.400,00 + 6.072,00).

*ΤΣΕ 2/2016

2) α) ΣΑΕΠ 541 (2014 ΕΠ 54100002)/«Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων

/   και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο,

/   αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε.

(Έδρας) / Π.Δ.Μ.».

β) 23-05-2016  /  Έξι (6) μήνες.

γ) Κοσμίδης Κ. Ιωάννης / Δ. Γιαννακίδης – Γ. Κουζιάκης.

δ) 57,00 %,   130.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),     55.899,99 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

(45.447,15 + 10.452,84).

*ΤΣΕ 3/2016

3) α) ΣΑΕΠ 541 (2014 ΕΠ 54100002)/«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

/  Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/

/   Π.Δ.Μ.».

β) 12-07-2016  /  Δώδεκα (12) μήνες.

γ) «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  / Κ. Κοταρίδης – Μ. Κοντοπόδη.

δ) 64,06 %, 1.100.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), 398.595,67 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%)

(321.448,12 + 77.147,55)

### *ΤΣΕ 4/2016

4) α) ΣΑΕΠ 541 (2014 ΕΠ 54100002)/«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

/  Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

/  (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.».

β) 19-07-2016  /  Δώδεκα (12) μήνες.

γ) «ΣΙΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  / Αθ. Βούρας.

δ) 66,28 %, 320.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),  108.785,05 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%)

(87.729,88 + 21.055,17)

### ΤΣΕ 5/2016

5) α) ΣΑΕΠ 541 (2014 ΕΠ 54100002)/«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

/  Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

/  (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.».

β) 19-07-2016  /  Δώδεκα (12) μήνες.

γ) «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»  / Αθ. Βούρας – Π. Καλογεράτου.

δ) 62,45 %, 300.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),  113.558,01 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%)

(91.579,04 + 21.978,97)

### *ΤΣΕ 6/2016

6) α) ΣΑΕΠ 041 (ΚΑΕ 9471.01)     / «Επείγουσες εργασίες συντήρησης οδικού

/    ηλεκτροφωτισμού 2016».

β) 19-07-2016  /  Εκατόν πενήντα (150) ημέρες.

γ) «Παυλίδης Σωκράτης του Ιωάννη»  / Σπ. Μπατσιώλας – Λαζ. Βασιλειάδης.

δ) 8 %,   19.700,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),   18.271,35 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.24%)

(14.734,96  + 3.536,39)

### *ΤΣΕ 7/2016

7) α) ΣΑΕΠ 541                         /«Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της

(2014 ΕΠ 54100002)      /   Εθνικής  Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο. 4)

/   στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του

/   Ο.Σ.Ε.»

β) 22-07-2016  /  Εκατόν πενήντα (150) ημέρες.

γ) «Κ/Ξ ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ –          /

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.»  / Κ. Κοταρίδης.

δ) 61,16 %,  835.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),  326.953,06 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%)

(263.671,82  + 63.281,24)

### *ΤΣΕ 8/2016

8) α) ΣΑΕΠ 541 (2014 ΕΠ 54100002)/«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της

/  Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.

/  (Έδρας)/ Π.Δ.Μ.».

β) 02-08-2016  /  Δώδεκα (12) μήνες.

γ) «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»  / Γ. Βρύνας  – Π. Καλογεράτου.

δ) 57,04 %, 650.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.),  281.524,69 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%)

(227.036,04 + 54.488,65)

*ΤΣΕ 9/2016

9) α) ΣΑΕΠ 541 (2014ΕΠ54100002)/«Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών –

ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας» του έργου:

‘‘ Αποκατάσταση και σταθεροποίηση

κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως

113+200 στην Ε. Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων’’».

(Συμπληρωματική Σύμβαση).

β) 23-05-2016 / Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

γ) «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» / Γ. Βρύνας – Κ. Κοταρίδης.

δ) 56,0 %,                                                         16.626,01  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.).

(13.195,17 + 3.430,84).

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Αποχιονισμού 2016-2017

10) α) ΣΑΕΠ 541       / «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2016 – 2017

στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.».

Προϋπολογισμός :  1.199.638,50 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).

ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ & ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ, : Α.Π 171294/7751/13-12-2016

Συμβατικό ποσόν:     240.870,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ : Α.Π 171704/7808/13-12-2016

Συμβατικό ποσόν:    148.056,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’

Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ    Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν   Ε Ρ Γ Ω Ν    Ε Τ Ο Υ Σ   2016

(ΥΠΟΜΝΗΜΑ)

Α/Α   α) Έργο/ Εργολαβία

β) Ημερομηνία Κατάρτισης / Συμβατικός Χρόνος Περαίωσης

γ) Ανάδοχος / Επιβλέπων

δ) Έκπτωση / Προϋπολογισμός Μελέτης, Συμβατικό Ποσόν

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Συμβάσεις Μελετών  Έργων Έτους 2016

* ΤΣΕ 1/2016

1) α) ΣΑΜΠ 041                   / «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Εθνικού Οδικού

(2014 ΜΠ04100006)  /   Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών».

β) 19-09-2016                 /   Ενενήντα (90) ημέρες.

γ) ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ Δ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ / Γ. ΒΡΥΝΑΣ.

δ) 4,00 %,   35.791,02 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%),  34.638,73  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).

(27.934,46 + 6.704,27)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ    Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ   Ε Τ Ο Υ Σ   2016

(ΥΠΟΜΝΗΜΑ)

Α/Α   α) Έργο/ Εργολαβία

β) Ημερομηνία Κατάρτισης / Συμβατικός Χρόνος Περαίωσης

γ) Ανάδοχος / Επιβλέπων

δ) Έκπτωση / Προϋπολογισμός Μελέτης, Συμβατικό Ποσόν

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Προγραμματικές Συμβάσεις  Έτους 2016

2016 	«Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων  απορριμμάτων και καθαρισμού των έξι (6) σημείων  στάθμευσης (parking) στο οδικό τμήμα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα», μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώνυμης   Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας               (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)»

Ημερομηνία υπογραφής : 20 - 09 – 2016.

(Aριθμ. Πρωτ. 127812/4018/26-09-2016).

Κοζάνη 24-01-2017

Ο Αν/τής  Διευθυντής Δ.Τ.Ε. (Έδρας)

Κωνσταντίνος  Αναγνώστου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄β.